
媒体和文化阵地技术保障能力建设工程应用软件及系统集成部分建设开发项目

目    录
1目    录


3一、 项目概况


31.1 项目背景


31.2 项目建设目标


31.2.1 总体目标


31.2.2 业绩目标


41.3 工程整体架构


61.4 工程数据架构


61.5 本包建设目标


7二、 采购服务内容


8三、 系统功能需求


83.1 展示层功能需求


93.1.1 门户


133.1.2 移动APP


143.2 指挥平台功能需求


143.2.1 指挥调度系统


183.2.2 举报系统


203.2.3 基层工作保障系统


223.2.4 全国媒体和文化阵地信息管理系统


233.3 保障平台功能需求


233.3.1 鉴定系统


243.3.2 智慧办案辅助系统


243.3.3 培训交流系统


253.3.4 政务多媒体系统


273.4 协同平台需求


273.4.1 协同平台整体功能要求


273.4.2 平台域功能要求


293.4.3 管理域功能要求


303.4.4 ▲内部接口需求（4.4.4条款项下所有内容均为▲项条款）


313.4.5 安全性及性能要求


313.5 信息资源服务系统（数据层）需求


313.5.1 概述


323.5.2 数据集成子系统需求


353.5.3 数据处理子系统需求


353.5.4 数据治理子系统需求


353.5.5 数据服务子系统需求


363.6 系统管理功能需求


363.6.1 统一身份认证管理


393.6.2 平台管理


403.6.3 区域中心管理


403.7 ★规范性文件满足要求


41四、 软件要求


414.1 系统设计原则


424.2 系统性能指标


424.2.1 业务功能指标


434.2.2 应用软件技术指标


434.2.3 可靠性要求


444.3 ▲应用软件要求（5.3条款项下所有内容均为▲项条款）


444.3.1 基本要求


444.3.2 应用软件开发和运行环境


454.3.3 应用软件设计要点


454.4 接口要求


454.4.1 接口标准规范遵循要求


464.4.2 接口变动承诺要求


464.5 系统软件和应用软件部署


474.6 ★知识产权要求


48五、 系统集成服务


485.1 总体要求


485.2 详细要求


49六、 系统建设安全要求


496.1 应用数据安全要求


516.2 安全建设管理要求


52七、 ▲标准规范（八、条款项下所有内容均为▲项条款）


527.1 成果要求


547.2 需求清单


56八、 工程进度


57九、 售后服务


579.1 保修期


579.2 技术支持及故障排除


579.3 人员培训要求


589.4 驻场服务要求





1、 项目概况

1.1  项目背景

为落实“十三五”时期国家有关能力建设规划任务要求，切实提高媒体和文化阵地信息化管理能力，计划实施媒体和文化阵地技术保障能力建设工程。本工程聚焦媒体和文化阵地工作中存在的能力短板，通过建立指挥中心和指挥、监管、协同、保障等平台，统筹整合项目各系统有关功能，推动媒体和文化阵地相关项目形成合力，助力媒体和文化阵地能力建设项目取得更大成效。

媒体和文化阵地技术保障能力建设工程，主要通过对公共服务平台、指挥平台、监管平台等有关系统进行新建和改造，全面提升对出版传播活动的情报获取、分析研判、应急处置、鉴定取证能力，切实强化媒体和文化阵地工作能力。

1.2  项目建设目标

1.2.1  总体目标

媒体和文化阵地技术保障能力建设工程的总体目标是打造一套涵盖全国上下的媒体和文化阵地技术保障体系，巩固既有成果，实现对媒体和文化工作的支撑管理。

（1）高效、联动的指挥体系

在现有举报、监管和执法办案等渠道、手段基础上，充分发挥信息技术的优势，实现媒体和文化管理部门之间的协同作战，真正实现一点触动、全域联动的协同指挥体系；

（2）全流程、全方面的监管保障体系

针对传统出版物和网络出版物（含移动端APP）的内容，建立涵盖从发现到鉴定、取证、处置的全流程、全方位的监督、监管保障体系；

（3）集中化、智能化的数据分析体系

汇聚现场执法数据、出版物数据、业务信息、鉴定样本、特征图片、案件数据等各渠道数据，进行可靠存储、智能分类、深度挖掘，实现相似度识别、自动研判等功能，真正实现智能化，为媒体和文化阵地各项工作提供强有力的数据支撑；

（4）自主、可控的安全体系

构建自主、可控的安全体系，使系统具备防范、抵御各种已知威胁，及时监测各种潜在与未知威胁的能力。掌握核心技术自主知识产权，提高信息系统的安全可控程度。

1.2.2  业绩目标

媒体和文化阵地技术保障能力建设工程，主要通过对公共服务平台、指挥平台、监管平台等有关系统进行新建和改造，全面提升对出版传播活动的情报获取、分析研判、应急处置、鉴定取证能力。

本项目拟实现六大建设目标：

（1）建设全国集中统一的媒体和文化阵地业务系统，提升媒体和文化阵地工作的整体信息化支撑水平。

（2）建设统一的指挥平台，提升跨地区跨部门协同指挥能力。

（3）建设统一的监管平台，提升对出版传播活动的实时判断处置能力。

（4）建设统一的保障平台，提升取证鉴定等技术保障能力。

（5）建设协同平台，加强信息共享。
（6）建设公共服务平台，提升技术能力、数据智能化分析水平。

1.3  工程整体架构

[image: image1.png]BRRR
REARS | ARTE B F R
HARBiC
HRERREH BIFEESM R ERRE BERERE

BRESEND
LRREESE DIRER BRAE BRR2TFM LGRS

SRGIRR
Coon J e B I e R




本工程以资源池、网络为基础，以标准规范、安全体系、系统管理三大体系为保障，着力打造了以指挥、保障、监管、协同四大应用为核心的技术保障能力平台。平台中数据层提供数据基础，公共服务层提供人工智能基础能力，展示层为集成各个应用打造统一窗口，四大应用中除新建系统外还通过改造充分利用了其他原有系统。整个工程通过协同平台与外部系统对接数据与能力，以区域中心为实施载体，打造媒体和文化阵地的技术保障能力。

整个工程逻辑架构可以分为四个层次和三大体系，分别为：基础设施资源服务、应用支撑服务、信息资源服务、业务应用体系（含展示层）、以及信息安全保障体系、管理体系、标准规范体系。

四大层次：

（1）基础设施服务层

基础设施服务层主要提供可扩展的计算、存储和虚拟化管理与服务以及通信接入，以支撑业务快速部署的应用与服务，主要提供云主机、物理机、云存储、云网络、云灾备服务等。

（2）信息资源服务层（数据层）

提供信息共享的数据集成平台、数据共享平台、数据服务平台、数据治理体系以及对应的基础库、主题库等数据资源等，支撑业务应用调用。

（3）应用支撑服务层（公共服务平台）

应用支撑服务层主要提供标准的通用软件服务、人工智能服务、大数据服务等。用户可以基于该平台，进行应用的快速开发、测试、分析和部署运行，它依托于云计算基础架构，把基础架构资源变成平台环境提供给用户和应用。

（4）业务应用层

主要包含监管平台、保障平台、指挥平台与协同平台，以及对外的服务门户。

三大体系：

（1）信息安全保障体系

信息安全保障体系在总体构架中是一个端到端的子系统。建设安全、合规的信息安全保障体系，主要包括：安全计算环境、安全网络环境、安全管理以及安全服务等。

（2）管理体系

要保障平台稳定高效运行，除了信息安全保障体系之外还需要一个良好的管理体系，以提供统一认证、资源管理、调度管理、监控管理等功能。

（3）标准规范体系

标准规范体系用于指导媒体和文化阵地信息化的建设与实施，保障业务的稳定可靠运行，主要包括网络安全互联、业务系统整合集成、服务规范与接口、应用部署规范、数据共享交换等方面的标准规范，以及业务协同、部门协同、安全运维等管理标准规范。

1.4  工程数据架构

[image: image5.emf]… …

… …

数据

非法出版

物数据

… …

公共服务

… 数据智能分析 …

资源池

标准规范

总体规范

安全标准

应用标准

……

……

展示

内部门户

外部门户

数据标准

系统管理

存储虚拟化 计算虚拟化

网络虚拟化

外部系统

公用互联网

通信接入

运营商专网

统一身份

认证管理

统一用户

管理

统一认证

中心

…

平台管理

……

指挥中心

区域

中心

鉴定中心

区域中心

标准

区域中心

管理

安全体系

安全技术

安全运营

安全管理

平台

安全管理

……

……

国家数

据共享

平台

国家版权

监管系统

……

……

……

……

一般对接 新增部分 加强对接 已有系统融合

…

…

…

…

应用

协同平台 指挥平台

保障平台

监管平台

…

信息资源库

…

数据集成

… 数据治理

数据管理

移动APP

基础服务能力


本项目信息资源服务层，分为数据处理、采集汇聚、数据治理与数据服务。

数据处理层实现大数据的统一存储与计算服务，包括Hadoop、MPPDB、图数据库等数据密集型数据处理平台，实现非结构化、半结构化、结构化等不同数据类型的存储与数据离线计算、实时检索等服务。

采集汇聚层包含数据集成平台，实现不同数据类型、不同采集要求的数据集成汇聚，同时与国家各部委的数据交换依托国家数据共享交换平台。

数据治理层基于平台软件对采集来的数据进行治理，包括元数据管理、数据模型管理、数据质量管理、数据生命周期管理以及安全管理，同时构建数据资源池，数据资源池包含非法出版物数据，网站APP备案信息，业务信息，鉴定样本，语言资料，特征词、特征图片，专业培训资料，黑名单/白名单，记者库，版权库，同时结合其他部委的数据支撑业务应用构建主题库等；信息资源目录与国家信息资源目录保持一致。

数据服务层包含数据分析、数据共享开放、数据分析等服务能力，构建数据开发与应用的使能平台，包括可视化、交互式分析工具等，对外提供数据订阅、数据API等服务。

1.5  本包建设目标

本包是本工程软件的主体包，包括业务应用平台、展示层平台、系统管理系统、数据层各软件系统，以及系统集成和标准规范工作，在工程中起到对各部分衔接和关联的作用。

（1）建设全国集中统一的媒体和文化阵地业务系统，提升媒体和文化阵地工作的整体信息化支撑水平

本工程聚焦媒体和文化阵地工作中存在的能力短板，通过建立指挥中心和指挥、监管、协同、保障等平台，统筹整合项目各系统有关功能，建设全国集中统一的媒体和文化阵地业务系统。为全国媒体和文化阵地工作人员约6万人，以及其他基层站点使用人员约70万人提供系统支撑，提升媒体和文化阵地工作整体信息化支撑水平。

（2）建设统一的指挥平台，提升跨地区跨部门协同指挥能力

媒体和文化阵地分为全国、省、市、县四级机构，覆盖全国31个省，100%区县；另外还有基层站点近百万个。本工程建设统一的指挥平台，加强对各级单位的信息化、网络化技术手段支持，加强对相关案件和突发事件的实时指挥，实现多方协同。提升基层服务能力，实现对约70万基层人员信息上报、协作等基层工作的支撑。
（3）建设统一的保障平台，提升取证鉴定等技术保障能力

本工程建设统一的保障平台，提升侵权盗版等非法出版物鉴定能力，将平均每人每天鉴定1本书，提升到每人每天最多鉴定5本。在线培训能力，实现对媒体和文化阵地相关单位约100万人在线培训和考试服务支撑，可支持30万人同时在线考试。
（4）建设协同平台，加强信息共享

本工程建设统一的协同平台，接入全国政务一体化平台和国家数据共享平台，实现与网络出版物监管系统、版权监管系统等4个内部系统的对接，实现与互联网视听新媒体监管工程、网络监测预警系统、文化市场及技术监管与服务平台等相关部门系统的信息共享。

2、 采购服务内容

本包建设内容包含以下应用软件系统的开发实施，行业专用系统软件购置开发，相关标准制定，以及本项目整体系统集成服务，建设的系统能力需满足业务发展需求。

本技术规范书要求的采购范围包括：

（1）应用软件开发

本包应用软件开发采购范围包括除相关的专用系统软件外的业务应用平台）、展示层平台、系统管理系统，数据层（预算369万元）其中：

业务应用平台，包括指挥平台、保障平台（不含报刊融媒体及记者新媒体活动管理系统）、协同平台的应用软件开发；

展示层平台，包括门户网站、移动APP的应用软件开发。

（2）行业专用系统软件购置开发与二次开发

本包行业专用系统软件采购范围包括政务全媒体采编、政务全媒体发布与培训交流系统的行业专用系统软件的购置，并基于实际业务需求进行优化开发。

（3）软件实施

提供本包的业务应用平台（含行业专用系统软件）、展示层平台、系统管理系统、数据层的部署、实施，以及与周边系统的联调等工作，含开发调试期间的云服务费用。

（4）标准规范制定
本工程将针对各个系统、区域中心制定具有指导意义的标准和规范，对范围、功能等进行统一规定，投标人应提供本项目的标准规范制定工作。

（5）系统集成服务

投标人应提供本项目所有软硬件系统集成方案、部署方案，并组织系统联调、测试、上线、验收、系统推广、技术支撑、保修维护工作。

（6）提供终验后2年的免费维保。

（7）建设周期为合同签订后至系统上线验收（合同签订之日起9个月内），整个工程通过终验方为最终验收（2023年5月）。

3、 系统功能需求

3.1  展示层功能需求

本项目展示层包括：

（1）门户
投标人应建立媒体和文化阵地统一的PC端入口，并针对媒体和文化阵地工作人员建立内网门户，用于支撑内部业务人员登录系统的统一入口，同时需实现工作台、统一待办、通讯录、任务处理等功能，内部门户需要支持用户个性化设置，媒体和文化阵地信息综合展示、各级组织进行工作协同等。

针对外部公众用户提供媒体和文化阵地外网门户，该系统应为公众用户提供服务的入口，作为媒体和文化阵地业务对外展示的信息门户，提供信息公开、信息查询、新闻资讯、专项行动工作风采的展现。

（2）移动APP

移动APP是面向媒体和文化阵地管理人员的移动端统一业务入口，提供移动功能的安全封装，为用户提供具备安全保障的和一致体验的快捷业务能力。

移动APP要具备单点登录、安全传输、统一待办、通讯录、邮件等基础功能，同时为自有应用的运行提供组件和服务支持。

移动APP自有功能采用原生开发方式，要求支持混合应用和Web应用的加载运行，也要支持调用第三方应用。

3.1.1  门户

统一门户的建设需以用户为中心，以实现信息综合展示、各级组织进行工作协同为目标，统一门户系统分为内网门户及外网门户，内网门户建设完成后应满足媒体和文化阵地工作人员使用，外网门户面对社会公众使用，内网门户与外网门户分别部署，内外分离，提升系统使用效率，两门户要求使用同一风格界面及框架，针对不同使用对象分别定制开发相应功能，同时提供移动端支持。

3.1.1.1  基础门户功能框架

（1）门户配置管理

1）栏目管理

栏目是门户信息和内容的分类节点，栏目管理的功能需包括栏目列表管理、新建栏目、导出栏目、修改栏目、删除栏目、隐藏栏目等功能。

2）模板管理

门户需提供若干种预置首页模板，用户可根据个人喜好随时切换。同时提供模板基本信息维护、模板的发布及失效、模板中功能模块维护、模板预览等功能。

（2）应用集成

应用集成功能需为各应用的接入管理提供标准化的接入服务能力，为新建及现有应用系统提供可配置的功能操作界面，门户及专业应用应按照统一的UI/UE规范建设，保持页面展现方式及操作体验的一致性。

（3）内容管理

内容管理需满足门户中发布信息的管理要求。

（4）发布管理

系统建设需支持平台内容的发布用户向专业用户或公众用户发布信息，要求发布渠道包括统一工作门户、公众门户、微信公众号、微博等； 

1）内网发布管理

系统建设需支持各类发布信息（信息公告、法律法规文件、新闻通告、业务指南等）的新建、编辑及发布审核操作。同时提供将信息发布在统一工作门户功能。

2）外网发布管理

外网待发布内容需要在统一工作门户中经过审核。系统功能应支持管理员检索已发布到统一工作门户的信息，选择某条信息转发到公众门户、微信公众号、微博，转发操作也需要经过审核。

（5） 资源管理

系统应支持对门户中系统资源信息进行增删改查操作，包括：功能模块、菜单、链接、按钮、行政区域、专业数据。

（6） 授权管理

授权管理包括功能权限和数据权限，要求系统支持各专业应用从门户同步用户及岗位数据后，各自分别完成应用内的功能权限及数据权限管理，角色管理、功能权限管理、数据权限管理、人员权限配置。

（7） 全文检索

系统应能实现利用公共服务层智能检索能力，提高检索分词准确性；支持结构化数据和非结构化数据的混合检索；允许使用文中的任意字、词、句和片段进行检索；支持任意一致的通配符检索(模糊检索)；支持在结果中查询；支持GBK、BIG5、UTF8、GB18030等编码，采用UTF8编码方式实现多语言和多文种内容的检索及展现；多样化排序，包括按抓取时间排序、按相关性排序；多种条件组合检索。

3.1.1.2  内部工作门户功能

（1） 工作台

工作台需要为工作专业用户提供日常工作的一站式便捷服务，满足用户在工作台完成环境日常工作处理，包括个人应用、待办\待阅任务、已办\已阅任务、快捷菜单、通信录、知识库功能。可以根据用户对应的角色、行业、部门等属性展示与其相关的业务工作内容。在用户登录工作台后，登录界面弹出保密提示。

（2） 应用中心

该功能应支持根据用户权限，采用扁平化形式在个人应用中集中展示，提供应用检索功能，无需重新登录即可直接跳转至各应用。可定制个人常用应用，在我的常用应用中展示，方便应用导航。

（3） 任务处理

任务处理中需实现待办\待阅、已办\已阅功能，该功能主要集成指挥平台、保障平台、监管平台、协同平台等专业业务应用系统产生的个人任务，提供统一的聚合页视图。通过点击任务标题，可以进入专业应用直接处理。可按颜色区分任务类型、来源或任务优先等级。支持用户自行设置待办\待阅提醒，包括短信和邮件提醒。

该功能应支持根据实时进展与计划进行对比，对于超期未完成的问题用红色突出显示。支持按权限查看任务执行全过程信息。提供个人任务分析功能，可按照任务来源、优先级等不同维度分析统计，通过饼图、柱状图等可视化展示界面，并能追溯到原始单据。

（4） 快捷菜单

该功能应提供快捷展示区域，单点进入通讯录、知识库等功能。同时支持根据个人工作情况，定制各应用中重点功能模块集成，可对日常工作中重点关注功能内容实现一键式查看。

（5） 通讯录

通信录功能应包含所有门户注册用户，提供用户姓名、单位、职责、电话、邮箱等基本消息查询检索功能，个人可以自行维护个人通信录。

通讯录功能需实现查询工作相关人员的基本信息，并可以直接在通信录中进行发邮件，发短信等操作。

（6） 知识库

知识库应实现相关规范标准、专业知识、行业案例等优秀资源共享，以文档、视频等多种形式展示，支持内容高级检索。实现包括系统使用手册、国家标准、行业标准、国家政策、行业案例、常见问题处理处置方法等知识的管理，包括相关知识的录入、便捷、删除、更改等基本管理功能。

（7） 个性化页面配置

该功能需支持根据登录用户的不同角色展示相应内容，同时用户可根据个人喜好更换选用配置模板，设置各父栏目下展示的具体栏目内容。

（8） 综合信息管理

该功能应能够综合展现门户平台内容发布的各类综合信息，包括新闻动态、通知公告、政策法规及标准规范等信息，在不同级别用户登录到门户系统后，可以查看到不同的发布信息等，便于文化的宣传和信息交流沟通。综合信息包括：轮播信息、推荐信息、工作重点信息、工作部署推进信息、案件查办信息、市场监管信息、专项行动信息、基层工作信息、经验交流信息、信息互动。

3.1.1.3  外网服务门户功能

（1） 信息公开

信息公开应支持面向公众发布媒体和文化阵地工作的组织机构信息，媒体和文化阵地相关的法律、司法解释（文件）、行政法规、部门规章、其他行政性规范文件等政策法规信息以及面向公众的各类公告信息。

（2） 新闻资讯

该功能应支持面向公众发布媒体和文化阵地工作相关的工作要闻、图片新闻及视频新闻。

（3） 工作专题

该功能应支持面向公众发布的各类媒体和文化阵地专题工作通报，包括工作部署推进、案件查办、市场监管、专项行动、基层活动、经验交流、表彰奖励、地方工作、专题推进等子栏目。

（4） 网上举报

网上举报需支持通过点击我要举报链接，进入举报信息填写界面，系统并判断基本信息是否填写完整，重要举报字段信息可智能识别并提取，并支持附件上传，附件类型包括图片、文档、视频、音频等，用户填写完成后点击上报完成举报。

社会公众可通过网上举报功能进行媒体和文化阵地相关工作的举报功能（包括不限于）：

1）淫秽色情信息举报

2）盗版侵权举报

3）非法出版活动举报

4）假媒体、假记者、假记者站举报

（5） 在线查询

该功能应支持社会公众在外网门户在线查询功能完成相关信息的查询验证，包括新闻出版机构查询、CIP（ISBN）数据核字号查询、记者证查询等。

（6） 曝光台

该功能需支持刊登相关单位的各种出版声明，以及相关信息通告。

3.1.2  移动APP

移动APP建成后将作为媒体和文化阵地管理人员及广大员工的移动端统一业务入口，移动门户要具备单点登录、安全传输、统一待办、通讯录、邮件等基础功能，同时为自有应用的运行提供组件和服务支持。移动APP要求支持混合应用和Web应用的加载运行，也要支持调用第三方应用。

（1）登录

移动APP需提供登录页面，用户必须使用正确的门户用户名、密码才可以登录移动门户，用户认证要求满足安全体系的规定；要求实现统一的单点登录功能，用户只需要登录一次即可访问所有相互信任的移动应用。要求经过第一次身份认证通过之后，用户可以设置手势、指纹密码。

（2）首页

首页需包括2个子页面：

第一个子页面功能包括：图片推广、全局搜索、统一待办、新闻公告、日程管理；

第二个子页面功能包括：应用九宫格和应用商店。能够在第一、二个子页面之间平滑切换。

（3）图片推广

该功能要求在首页展示重要的推广信息。推广信息要求以图片轮播的方式配合推广标题进行展示，图片推广的内容可进行自定义设置等；能在移动门户内展示图片推广的详细内容。

（4）全局搜索

全局搜索要求为移动门户的用户提供检索能力，支持模糊搜索；同时支持按关键字的匹配度的高低顺序显示搜索结果，支持“更多”或“翻页”功能以获取更多的搜索结果。

（5）常用应用

常用应用要求为用户提供经常使用的移动应用，要求在首页展示；支持用户自行添加、删除常用应用，调整常用应用图标的显示顺序，展示更多的常用应用。

（6）统一待办

统一待办要求能够获取集成各业务系统的待办待阅信息。支持移动门户的待办待阅信息与内网门户中的相应信息同步，但在移动门户首页只展示有移动应用的待办信息；

（7）邮件

该功能需支持邮件服务器（POP3、SMTP3）地址的自动配置。在移动门户首页展示未读邮件；移动门户的邮件信息与邮件系统中的邮件同步；支持用户通过邮件功能打开、处理、刷新、发送、回复、转发等常用邮件功能。

（8）新闻公告

要求系统在首页分别展示热点新闻和公告标题，新闻和公告信息要求与门户中的新闻公告同步，并能通过“更多”功能展示门户中的所有新闻公告。

（9）应用添加与删除

在应用添加与删除页面，应支持用户在页面进行媒体和文化阵地相关移动应用的添加与删除。在初次安装移动APP时，应包含全部的移动应用，由用户进行选择是否添加和删除；用户在页面也可以通过点击直接打开应用，并支持单点登录。用户在页面可通过拖拉等方式对应用进行排序，同时也支持通过使用频率、首字母等其方式进行排序。

（10）应用商店

该功能需在移动门户的应用商店中展现平台已经发布的有权限使用的移动应用，并能展示每个移动应用的详细信息，包括图标、名称、版本、介绍、截图等；支持移动应用的搜索功能；支持通过应用商店安装、更新、删除移动应用。要求能够支持移动应用的版本更新提醒。

（11）系统消息

该功能需支持系统消息推送，包括移动门户版本更新、平台系统维护通知等。

（12）通讯录

该功能需实现对好友、全局通讯录分类显示，支持基于拼音首字母方式的快速定位；支持有组织层级结构的企业通讯录；支持搜索、常用热线等功能。

（13）个人中心

个人中心需包括人员基本信息、二维码信息、个人设置意见反馈等相关功能。

3.2  指挥平台功能需求

3.2.1  指挥调度系统

该系统需实现互联网中有用信息的快速分析、自动收集及分类检索等。需要提高互联网信息分析的准确性及工作效率，为打击违法行为、决策分析提供服务的需求。

指挥调度系统应作为与相关单位、相关人员之间进行情报信息传输通道，以保障统一指挥、统一协调和集中，最终实现指挥纵横全链贯通。

指挥调度系统主要模块需要包括工作流程整合、智能分级预警、信息上报、信息研判、信息批示、信息处置、信息反馈等。

本项目指挥调度应采用B/S与C/S融合的架构进行开发部署，针对不同的执法终端可基于C/S架构建设。同时考虑到指挥调度系统涉及各省市对接，地域分散,基于B/S架构进行应用开发。

3.2.1.1  指挥调度

（1）全流程导控指令管理体系

全流程智能化导控指令管理应包括：自动化、标准化流程、闭环。需有通知、公告、通讯录、机构、队伍情况等功能。

（2）智能分级预警

该功能应建立智能化的分级标准体系，按照内容分类、内容的敏感性、重要性和相关指标对信息进行分级。分级综合考虑计算机智能技术和人工研判两个部分。

（3）信息上报

信息上报模块应作为媒体和文化阵地管理部门对全国各地单位等报送信息的入口，可以添加非法信息、转办处置、调控指令、来电来函等信息，可以检索查询历史上报信息，并支持查看处置情况。包括舆情上报、添加处置意见、搜索信息、信息排序，查看信息详情和统计分析等功能。

需支持媒体和文化阵地工作业务数据的收集和管理。支持出版、印刷、发行、图书馆、出版物进出口单位数据等相关信息的填报，还可以上传扫描件、行政许可等附件。

（4）信息研判

该功能需对接上报数据，经过多层多人次的研究判断，权限管理员的审批审核后完成对上报信息内容的判断，最终决定策略流程；支持翻阅历史相似处置过程，跟踪信息处置流程等。

（5）信息批示

信息批示功能需支持相关部门接收到报送的重要信息后，根据情况对信息进行处置批示或分办处理。

（6）处置反馈

信息处置需支持经办人接收到上级的信息批示后，按照指令进行处置，并将处置结果反馈。上级可以选择结束信息处置，也可以再次批示或者转发其他相关单位处理。

信息反馈需支持相关经办单位进行信息处置后向上反馈结果。信息反馈后等待继续批示处理或者处理终止。

3.2.1.2  一张图辅助分析

一张图辅助分析系统需实现基础地图管理、数据可视化、事件定位、资源分析及专题制图等相关功能；地理信息数据由外部系统提供。

（1）基础地图管理

运用地图工具实现操作地图信息的功能。主要功能需包括：地图配置管理、地图基础操作、图层控制和综合标绘等。

（2）数据可视化

该功能需实现根据市场监管中的内容生成资源分类树，并基于地图实现数据可视化，可实现汇集展示。查询统计，对所选择的资源种类进行多维度统计，统计形式包括统计列表、折线图、饼状图、柱状图、仪表盘等多种方式统计分析功能，支持对统计结果的导出。

（3）事件定位

该功能需实现手动定位和自动定位。手动定位提供突发事件种类和等级选择功能，确定当前突发事件性质，实现以手工选点、经纬度、地名地址等多种方式进行地图定位。自动定位可自动读取事件信息中的事发地位置，并在地图上直接展示。

（4）资源分析

该功能需支持以事件事发地为中心，根据事件类型和级别等相关信息，以及资源分析范围（固定半径、行政区划、自由标绘等方式）进行资源分析，叠加队伍、物资与装备、储备库、专家、预案、典型案例等信息，通过资源分析模型、资源圈分析、资源分类统计支持、资源结果输出等功能，对数据进行多维分析与比较，辅助决策者进行应急指挥。

3.2.1.3  一张图监测监控

一张图监测监控系统主要功能需包括图像资源可视化、移动平台数据可视化和融合通信。

（1）图像资源可视化

图像资源可视化主要用于展示各类视频监控点的分布，查询视频监控点、展示监控点信息、查阅视频图像，掌握事发现场及周边实时情况。

接入各部门实时监测监控图像，对相关视频监控资源进行调阅，在地图上展示各类视频监控点的分布，查询视频监控点信息，查阅视频图像，满足管理人员更准确掌握事件现场以及周边实时情况，为各类事件处置工作提供辅助。

1）专业部门图像资源对接：实现与专业部门图像资源管理系统的对接，专业部门提供的图像资源需要符合相关协议和标准。

2）监控点分布空间化：主要完成监控点资源的空间化展示。可按照专业部门或者监控图像进行分类，并可查看各个监控点的详细信息。

3）监控点资源目录：根据空间化以后的各专业部门监控点资源，自动生成监控点资源目录列表，并提供相应的监控点查询功能。

4）图像调阅：通过流媒体服务器直接调阅有关监控图像资源。

（2）移动平台数据可视化

该功能需支持将手机工作平台和PC端应用系统对接，移动终端位置信息、轨迹信息、视频资源等内容接入汇总到应用平台，实现各终端实时位置信息空间化、移动轨迹记录、实时视频调阅等功能。

1）移动平台数据对接

实现手机工作平台和应用平台对接，移动工作平台移动终端位置信息、轨迹信息、视频资源的接入。

2）实时位置信息空间化

实现对手机工作平台及事件处置相关人员的实时位置信息的接入，并可基于地理信息系统进行直观展示。

3）移动轨迹记录

实现各任务执行终端的移动轨迹记录的接入，并可实现一个或多个任务执行终端历史轨迹的查看，并在电子地图上重现运行情况。提供目标信息模糊查询功能，可以快速的查询到需要回放的终端记录。

4）实时视频调阅

实现各移动终端实时回传视频资源的接入，完成视频资源的空间化展示，可在地图上直接调阅有关回传图像和视频资源。

（3）融合通信
融合通信需支持通过丰富的开放接口，融合通信可以与视频监控、无线电通讯系统、电话系统、CAD（计算机辅助调度）业务系统等对接，实现跨层级、跨部门、跨系统的可视化指挥调度。作为基础通信平台，对上与应用系统对接，对下连接各类终端，实现多渠道信息接入并有效支撑融合指挥业务。用于统一接报，统一指挥，联合行动，对特殊、突发、应急和重要事件做出有序、快速而高效的反应。

融合通信实现多语音网络、多终端的语音、多视频系统的全连接，实现固定电话、移动电话、各种集群终端、会议等不同通信设备之间的互联互通，通过多种网络融合的语音通信，实现对应急事件处置的统一指挥调度和应急决策信息的快速传达。满足业务及时、高效、无障碍的沟通需求。

融合通信需要建立中继对接、集群对接、视频报警、视频调度等基础能力，为指挥调度系统其他业务功能提供服务能力。

3.2.2  举报系统

媒体和文化阵地举报系统应支持受理与媒体和文化阵地业务相关的举报线索，由全国媒体和文化阵地管理部门下属的举报中心受理通过各种举报途径上报的举报信息，并将举报信息编辑审核后转发给线索归属地的媒体和文化阵地单位进行处理。

举报系统接收线索后，支持全过程线上办理，举报线索ID全程贯通，过程全记录、流程全追踪，沉淀有效数据，支撑决策分析。线索全过程跟踪，要求系统需有统一的数据编码规范。与各单位的数据对接需要通过整体协调实现，平台与各成员单位通过协商，相关系统建立接口，将数据通过接口互通。

线索处理结果登记到系统后，系统自动根据举报人的联系方式向举报人发送举报处理结果反馈。允许举报人查询线索处理结果。提供主动反馈和结果查询两种反馈方式，完善举报反馈机制。

整合已有奖励机制，标记获奖线索并记录奖励信息，对获奖举报线索可进行查询和奖励金额统计。

举报信息的存储和展示，在处理过程中严格控制，注意举报信息安全，尤其是举报人的信息需要重点加密存储，并对线索信息进行分级，信息级别相匹配的用户才可见信息内容。

[image: image6.emf]25

内网门户

网站

外网门户

网站

监管平台

保障平台 指挥平台 协同平台

运行管理中心

数据处

理

采集汇

聚

数据治

理

数据服

务

应用层

信息资源目录

数据集成平台（采）

数据共享交换平台（采）

数据治理平台

（管）

资源注册

目录编制

目录管理

目录发布

资源注册

目录编制

数据资源池（存）

业务

专题

库

实时数据采集 非实时采集 跨网数据采集 任务管理

大数据基础支撑平台（存、算）

数据服务平台（用）

主题数据库

数据共享服务 数据开放服务 API接口管理 数据分析服务 数据订阅服务

并行计算与分布式存储

分布式并行数据库

……

…

…

实时计算

资源管理

分布式文件系统 分布式存储

并行计算 深度学习

…

……

元数据管理

数

据

标

准

数

据

质

量

数据模型管理

数据安全管理

……

数据开发管理

交换桥接 前置交换 交换传输 交换管理 工单系统 ……

业务信息

黑名单

鉴定样本

记者库

特征词、特征

图片

版权库

语言资料

网站APP备案

信息

专业培训资料

非法出版物数

据

专家库

通用软件

。。。

智能检索

数字内容计算

数据智能分析

公共服务

层

信息资源

服务（数

据）层


（1）举报途径

媒体和文化阵地举报系统的举报途径需支持以下三类渠道，分别是网上举报、电话举报和传统途径举报。

网上举报：在相关网站、微博公众号、微信公众号、APP统一集成媒体和文化阵地举报页面，提供举报类型、举报对象、举报内容等举报条目的选择和录入，并可上传举报附件；允许举报人匿名或实名进行举报，最终举报信息以格式化数据形式存入举报系统的数据库。

电话举报：支持一号多人同时拨入，实现语音导航、自动应答、自动受理，并可根据坐席状态进行转移分配。坐席接听来电时，系统弹出来电举报登记窗口，自动记录来电号码和来电时间、来电时长，并根据语音导航记录举报类型等信息；接听人员可在登记窗口录入举报信息；通话过程可录音，支持录音回放，录音文件作为举报线索附件。支持语音留言回放，在回放电话举报留言时可登记举报信息，登记时自动提取举报类型、来电号码、来电时间等信息，并将留言作为举报附件。通过调用公共服务人工智能语音能力，支持对语音转文字，方言转文字、少数民族语言转文字、外语转文字，人工进行转写复核录入。

传统途径举报：针对来信、来访举报，系统提供举报登记模块，记录举报信息和举报人信息，并可上传相关材料电子版作为附件。
（2）举报数据核实

所有举报信息进入举报中心数据库后，该系统应支持调用公共服务层大数据及分析能力，对举报信息进行排重、恶意、有效等判断，并提供视图或列表由专门人员进行内容编审，对举报内容进一步核查和鉴定，进行有效性判定，确认举报内容有效后，在指挥调度平台按有效线索的省级归属地进行分派转办。

需要建立对重复举报、恶意举报的识别及判断，通过调用公共服务层的大数据分析、人工智能能力，系统对举报数据进行自动识别判断，并展示给工作人员进行复核，对于确认的无效举报自动完结，并提示用户已受理。对于确认的举报，反馈举报成功的信息。

需要实现数据的智能分析，对举报工作中趋势性、倾向性问题的自动发现。

（3）举报处理

该功能应支持各省级归属地接收到转办线索后可直接处理，或继续向市级进行转办，转办可直至区县级归属地。具体线索处理单位完成对线索的处理后，登记处理结果。同一线索可向多个归属地分派转办，全部归属地处理完毕时，本线索才算处理完毕。

线索处理过程均有历史记录，可追溯每条线索的处理日志。系统建立工单流转机制，自动生成电子工单。

（4）举报查询

该功能应支持举报人在举报登记完成后，系统反馈举报人举报成功的信息，之后可由举报人通过举报编号自行查询

（5）举报奖励

系统需支持对获奖的举报线索进行标记和记录获奖情况，并且对获奖线索可进行统计和存档，举报奖励非必填项，只需要对获奖的情况进行记录。

（6）举报移交

对核实的举报信息，系统需支持将所有数据归档，同时将举报信息移交到指挥平台，进行下一步的工作部署。

（7）统计分析

需支持对举报业务数据进行统计分析，并分多维度进行展现。

3.2.3  基层工作保障系统

媒体和文化阵地进基层现已建立60万个基层站点，最终将形成70万个基层站点规模，基层工作保障系统需支持基层站点管理、媒体和文化阵地进基层工作管理、媒体和文化阵地进基层志愿活动管理、进基层考核评优管理、系统管理等几大功能。

系统用户角色应分为全国媒体和文化阵地管理部门用户、省级用户、市级用户、区县用户、乡镇/街道用户和基层工作人员六种，分别对应媒体和文化阵地各级用户，共同完成系统业务的上传、下达。其中主要业务功能需用户登录平台才能使用，实现对各类进基层业务工作数据的管理和审核。向社会展示的相关政策、工作、成果等宣传教育内容将在公众服务门户中统一展示。移动办公手机端可作为整体平台移动APP中的一个应用，帮助基层工作人员进行市场巡查、执行核查任务和重点关注任务，利用智能手机的定位、拍照、录音、录像等技术手段高效、便捷的完成工作内容。同时也是其他内部业务移动办公的主要实现形式。

[image: image2.png]UhRETE
IERECE

AREE

HEEN

Uh AR

T{Esci# SEh i
HiEKE SEHE EEEEE
HHFER GRS e d

EAAT
REK =EEx
— BEEn iR
LR

AREURE TR EREE AR

EZTN
PRI
Eizatk
EtRHE
IDIEE

T{REURE




（1） 站点管理

该功能需支持站点基本信息配置，包括基层站点的创建、删除，站点信息增删改查，并结合GIS地图数据可以将站点的位置信息展示于地图上。

站点工作人员配置管理，通过该功能可对站点工作人员信息进行增删改查等操作，同时对组织结构进行管理。

（2） 工作支撑

该功能需支持市场巡查管理为基层工作人员日常巡查工作进行记录和管理，基于媒体和文化阵地信息管理系统已有场所的台账信息，有目标的进行日常巡查，并对台账进行更新、补充，由广大基层人员对台账信息进行维护，保证台账信息的真实、准确。

（3） 活动支撑

活动支撑需支持制定活动计划，支撑志愿活动开展，支持活动创建、活动开展范围、活动时间计划、活动内容简要、活动流程、计划变更等过程管理，制定计划后需要相关单位审批通过，通过后进入志愿活动发布。

需支持志愿者报名志愿活动，系统能通过短信、微信、邮件等多种方式通知到相关人员或组织，并能将即将开展及正在进行的志愿活动通过展示门户、微信、微博等多种方式发布分享，也可以通过二维码的方式进行查看。

（4） 考核评优管理

考核评优管理需分为考核和评优两部分，考核是上级单位对下级单位进行考核，评优是对优秀的基层站点和工作人员进行评选。

（5） 基层工作保障移动端应用功能

基层工作保障APP做为基层工作保障系统的移动端，需统一通过平台整体APP接入，其功能需包括通知公告，维护站点信息，上传站点照片，定位站点位置，展示站点风采，记录市场巡查过程，接收并查看核查和重点关注任务，提交审核、并管理活动计划，查看志愿者报名情况，了解媒体和文化阵地宣传教育信息等。

3.2.4  全国媒体和文化阵地信息管理系统

全国媒体和文化阵地管理部门自2015年开始建设全国信息管理系统。全国媒体和文化阵地信息管理系统深度融入本工程，对已建内容不再重复建设。

全国媒体和文化阵地信息管理系统，面向全国各级媒体和文化阵地机构、成员单位、各地出版物鉴定机构和文化执法单位提供服务，重点实现媒体和文化阵地办公数据的收集、管理、共享和利用。同时与中宣部其它数据库对接，实现CIP数据查询、新闻出版机构数据查询、记者证查询、工作要闻查询，面向公众提供服务。

实现非法出版物鉴定信息的管理和CIP数据、新闻出版机构数据、发行机构数据的查询。实现案件信息、市场检查数据、点位信息、人员信息、工作成果信息、工作月报数据、通知通告数据等办公数据的信息化管理。实现对上述信息的统计分析，用丰富的图表面向全国媒体和文化阵地管理部门内部展示工作成果。

融合主要工作要求：

本系统需要与数据平台对接，将系统中相关非法出版物、图书、音像、报纸、期刊、电子出版物、光盘、CIP（ISBN）等相关已有数据集成到数据平台，供其他系统查询调用。

本系统需要与协同平台对接，针对媒体和文化阵地业务中涉及平台内其他系统的业务调度或协同，通过信息管理系统进行相关的业务指令的下发与传送，由其他系统进行业务协同。

本系统需要与系统管理系统对接，通过系统管理系统实现统一身份认证、日志管理、账号管理、审计等系统管理功能，并通过系统管理系统实现对业务性能的监控。

3.3  保障平台功能需求

3.3.1  鉴定系统

[image: image3.png]Ry

KE

IO A H e e

weae | sasme | EEOE _





鉴定系统是为各级鉴定单位提供针对传统出版物，以及文档、图片、音频、视频等电子出版物的鉴定工作平台。鉴定的对象需包括图书、报纸、期刊的纸质版及网络版，网络文学，网络游戏，进口纸质出版物、进口网络数据库，进口音像制品等不同形式的出版物。需支持从内容质量、设计质量、印刷复制质量、编校质量、形式规范等多维度进行审查，以达到对违法违规内容筛选鉴定的目标。系统需支持借助专业扫描拍摄设备，实现传统出版物的快速扫描录入，并基于可自定义鉴定模板和鉴定意见模板加快鉴定过程和自动生成鉴定意见。

（1）远程鉴定

系统需支持由授权用户提交鉴定任务申请，或由下级鉴定单位上报本单位无法确定的鉴定任务，请求上级单位给予专业支持。鉴定内容需具备远程提交、安全存储、授权下载，保证鉴定结果数据防篡改的功能，需支持报告盖电子章。

（2）辅助鉴定

通过辅助鉴定工具实现专业的鉴定过程，需包括但不限于语音编辑、文字处理、视频编辑、图像编辑及其他辅助工具。

通过建立质检档案库、法律法规库、标准规范库、重点词库、专家库等数据库，对各类鉴定工作给予支撑。

（3）内容黑库

应支持内容比对，快速输出鉴定结果，建立内容黑库，需包括但不限于语音黑库、文档黑库、图片黑库、视频黑库等，支持预警、匹配比对、结果核查等功能。

（4）其他功能

应支持鉴定业务需求所需的其他功能，包括任务申请与分配、流程管理、人员管理、在线交流等业务管理功能，以及查重功能、在线翻译功能、查询功能、截屏录屏功能、工作进度提醒功能、统计分析功能、鉴定数据可视化大屏显示等。

3.3.2  智慧办案辅助系统

基于司法大数据和行政执法数据分析的智慧办案辅助系统需支持通过自然语言处理、大数据分析和深度学习技术构建案件的全息画像及知识图谱，实现对办案全流程的智能辅助和智慧监管。系统主要包含五项功能：内部业务流程、办案智能辅助、案件监管、备案及案件分析评估、权限管理；整体系统架构可分为四层：用户接入层（UI）、应用层、业务层和数据层。

需满足以下具体业务要求：

（1）在案件办理的初级阶段，对已收集的文字信息及多媒体资料等进行结构化处理和要素提取，结合案件情况和最新的司法大数据知识图谱，对案件情节进行分案预判及建议，在案件办理的各个阶段，均可根据新增材料或证据对案件情节和分案建议进行修正；

（2）对于不同案件，依托已有的全量历史裁判文书的自动学习进行“类案”推荐，构建多维度案件标签体系、违法行为智能画像及知识图谱，自动进行案由（或罪名）使用、处罚适用（或量刑适用），并对后续办案人员（或办案机构）进行智能辅助；依据新结案件对不同案件的相关智能分析进行训练和完善。

系统需支持六项主要功能：

内部业务流程：包括预立案信息收入-案件审查-案件转办-案件督办-结案；

办案智能辅助：包括数据结构化处理、案件画像构件、案件情节分析及转办建议、类案推送、线索及证据分析和卷宗查阅；

案件监管：包括预立案监管、办案监管和结案监管；

备案：包括案件信息备案、卷宗信息备案和历史典型案例备案；

案件分析评估：包括案件检索和排序功能，案由/罪名适用情况评估，处罚/刑罚适用评估，案件分析评估报告，定制化综合分析展示，综合分析评估报告等；

权限管理：根据用户角色设置权限。

3.3.3  培训交流系统

培训交流系统应支持为媒体和文化阵地各级工作人员提供在线参与培训学习的平台，包括课程展示、在线学习、课程直播、在线考试、在线答疑、经验交流、证书下载、学习统计以及相关管理功能。

培训交流系统应根据用户群体分成客户端（门户网站平台）以及后台管理（运维网站平台）两个入口平台。用户分为学员，讲师，专家和管理员四种角色。

同时考虑到平台目标是为了管理针对特定人群的技术培训，前端门户网站不提供用户注册的功能，完全由管理员控制添加。

（1） 客户端模块

客户端首页应支持包含轮播图，时事资讯，培训介绍，师资展示等内容。首页展示的内容信息可通过后台管理模块进行配置。同时为用户提供移动端页面。需包括：课程展示、在线学习、学员中心、课程直播、在线考试、在线答疑、经验交流、证书下载、学习统计。

（2） 后台管理模块

该功能应支持后台管理模块为客户端模块提供支撑和服务，只有系统管理员才能登录后台管理系统。须包括：用户管理、课程管理、考务管理、证书管理、师资管理、培训资源管理、统计分析、系统管理。

3.3.4  政务多媒体系统

政务多媒体系统包括政务全媒体采编平台与政务全媒体发布平台。

该系统应支持通过数据采集工具和数据接口，将电视台、报纸等传统媒体资源，微信公众号、微博等新媒体数据，网站、论坛等互联网资源内容进行汇聚整合，形成初步的媒体资源库。实现多形态媒体资源进行数据生产及加工，包括对文章、音视频、图片、文件、附件、专题等内容进行编辑整合。

24小时全天候、全自动采集、存储线上线下全媒体信息，采集范围覆盖全网，采集方式包括定向采集、全网采集，采集内容不仅包含新闻网站、论坛、博客、纸媒、贴吧等传统媒体，还包括新浪微博、微信公众号、移动APP以及音视频网站等新媒体，同时还包含了对政务数据的API接入，以及重点新闻网站和自媒体账号下的评论回复采集。

[image: image4.png]e R K
BEHEED

HBELBRETFE

B BRI RG

K L K

AT I K

o B K




（1）多种网站采集

系统采集范围需要覆盖多种数据源，所抓取的信息，实现自动过滤无用信息，自动辨认重复信息。

（2）格式数据采集

系统能够自动检测包括纯文本文件、图片等文件的字符编码、语言及其他文档属性。

（3）关联信息采集

系统采集新闻类信息时，能够采集新闻评论等关联信息；采集论坛类信息时，能够采集回帖数等关联信息；采集微博类信息时，能够采集微博的转发、评论等关联信息；采集移动APP的信息时，能够采集回复数、点赞数等关联信息。采集微信公众账号文章时，能够采集阅读数和点赞数等关联信息。

（4）数据API接入

该系统支持对于专有性非完全公开的权威数据，可通过政府协调沟通的模式对其相关数据以接口的形式进行采集，在减少资源消耗的前提下获取更加全面的数据信息。

（5）融媒体中心

该功能应实现媒体和文化阵地政务全媒体发布，打造资源汇聚、存储、编辑、检索及应用的一站式服务体系，通过整合不同媒体平台渠道资源、内容资源，适用“两微一端”以及短视频等不同新媒体平台传播特点，快速实现“PC站+手机站+微网站+小程序+APP”等多平台的融合处理，包括微博、微信公众平台、今日头条、一点资讯、百家号、大鱼、网易媒体平台、搜狐开放平台等新媒体平台和抖音、火山等短视频平台。融媒体中心主要功能包括：用户对在各媒体平台发布的统一管理；对发布内容的统一编辑审核等。

（6）发布批示模块

该功能应支持上级接收到待发布的信息后，根据情况对信息进行处置批示处理。

上级批示信息：获取和展示上级的批示信息，包括待处理和已处理信息。上级重要批示显示信息内容、信息分类、批示单位、批示人、分办时间等，可按信息内容、分办时间等条件查询信息。

下级或经办单位可以根据信息批示指令处理，并将处理结果反馈到上级。系统自动记录批示信息的流转环节和处置进度。

（7）数据分析

该功能应支持已发布信息评论回复分析、阅览分析以及效果反馈分析。

3.4  协同平台需求

3.4.1  协同平台整体功能要求

对内需协同指挥平台、监管平台及保障平台，内部服务及信息均通过协同平台进行内部交互，通过协同平台一点内部服务之间的相互调用，规范交互协议及传输格式，实现整个系统的标准统一，网络及服务的复用及安全，一点监控，问题快速定位。

对外需协同宣传文件政务服务平台与全国政务一体化平台及相关系统，达到一点看全和一点，接入安全，同时实现服务能力、数据汇聚的共享和业务协同。

需支持以下协同接口服务类型：

实时接口：包括Http/Https+json、Http/Https+XML与Http/Https+WS/WSS三种类型。

文件接口：通过SFTP方式进行多系统间文件交换与共享。

协同平台需包括平台域与管理域功能，平台域需分三层，分别是接入层、核心层与基础层，管理域由运营管理与运维管理组成。

3.4.2  平台域功能要求

（1）接入层

协同平台需要具备对内能力接入和对外能力开放的功能。

1）多协议开放

需提供API调用和SDK调用等多种方式，将能力开放给调用者。

2）多协议集成

能力集成需将不同能力提供者的提供的能力集成到协同平台上，一方面供服务使用者直接调用，另一方面供协同平台对能力本身进行加工，如数据映射、服务编排等。

3）认证鉴权

协调平台需提供多种应用鉴权的手段，保证调用过程中的身份安全。

4）访问控制

a）应用状态。b）应用来源IP限制。c）服务使用者状态检查。d）服务状态检查。e）订购关系有效性检查。

5）能力路由

加权路由、规则路由、复合路由。

6）连接数控制

需支持根据业务和主机的具体应用情况，进行连接数量的控制。根据业务需求的不同以及物理主机的配置情况，协同平台针对每个业务集群的连接数进行控制，阻止个别情况下造成的业务爆发式增加。

7）格式校验

格式校验需支持对请求报文和响应报文的字段与规范进行匹配，检查其名称、类型、范围的属性是否合乎规范要求。格式校验的校验点需包括：字段名、字段值类型、字段顺序、值范围、枚举值、是否必填、是否可为空。

8）加密解密

消息加密需支持平台对指定消息进行加密后再发送；消息解密需支持平台对收到的加密消息进行解密，以便识别确切业务消息内容。

9）白名单

需支持针对访问进行业务账户和IP地址的白名单设置。

（2）核心层 

需支持能力开放的基础功能，包括服务路由、加密解密、协议适配、数据映射、服务编排、应用容错、数据库容错。服务的开放要求：服务编排、数据适配、日志管理、透传调用、流量控制、配额控制、优先级控制、拥塞控制、服务异常，超时，隔离、大圈调用、异常发现，故障隔离与熔断、超时控制。

（3）基础层

1）扩展机制

需支持协同平台在功能及性能上的扩展。

2）硬件故障（机器，存储，网络）

协同需具备高可用、高可靠、无单点的特征，平台应用实例、数据库异常和网络、服务调用异常时需具备实时、快速的自动发现和隔离；

（4）设备层

需支持自动隔离故障主机，当整体资源不够，可自动加载新主机。脱离存储运行，预参数加载内存，保障业务成功，切换整体切换运行网络。

1）努力送达

需支持对于重要业务，通过努力送达机制，及时在超时情况下也能不断重发，确保接收者成功处理。

2）灵活部署

需支持互联网化的接入安全：既要保证互联网的访问，又要保证系统自身的应用和数据的安全；需支持跨域访问：内网访问的连通性和便捷性；

3）热部署

需支持协同平台在进行服务发布时，发布者将服务注册信息提交后，服务直接注册到控制中心中，中心即时将服务信息进行全局广播，将服务发布情况告知各运营实例，实例自动加载，自动承接业务，保证发布过程中不重启可以平台应用。

4）文件交换

需支持定时流转、实时流转、跨主机流转、文件处理任务、文件下载通知任务。

3.4.3  管理域功能要求

（1）运营管理

1）提供者与使用者管理

需支持签退、密钥设置、访问能力添加和删除。落地系统也可以从界面中直接修改提供的地址与配置路径。

2）应用与能力管理

需支持针对能力进行签到签退、增加，发布，部署等工作。

3）订购与编排管理

需支持运维界面中可以直接针对已有的能力和有需求的发起方进行订购。

4）报表统计

监控告警界面主要面向协同平台运营方的监管人员，监控告警门户是对协同平台多层次的数据进行整合，以图形、报表等界面化的方式进行直观展现。需包括基础平台监控、应用监控和业务监控：

监控告警门户根据业务需要提供运营所需报表信息，需包括：

能力使用者能力调用报表：能力使用者可以查看自己的应用调用已订购能力的统计报表，包括调用次数统计、调用质量统计，调用质量统计包括调用成功率统计、响应时长统计。

能力提供者能力调用统计报表：能力提供者可以查看自己发布的能力调用统计报表，能力调用统计报表包括调用次数统计、调用并发量统计。

能力运行质量统计报表：能力提供者可以查看自己发布的能力运行质量统计报表，能力运行质量统计包括调用成功率统计、接口响应时长统计。

查看运营报表：查看能力调用次数统计报表、能力调用并发量统计、查看系统中能力使用者数量统计、能力提供者数量统计、能力数量统计、应用数量统计、订购关系数量统计。
（2）运维管理

需提供远程访问机制、口令权限分级管理、配置文件维护等基础运维机制。

主要功能项需包括：监控告警管理、运维报表管理、日志管理、实例管理、参数管理、大屏分析、非功能指标。

3.4.4  ▲内部接口需求（4.4.4条款项下所有内容均为▲项条款）

协同平台需对内协同指挥平台、监管平台、保障平台、公共服务平台等。

（1）公共服务平台接口：公共服务平台为本工程基础平台，系统内与系统外通过协同平台进行互联互通，协同平台需将各业务系统协议进行统一整合对外提供功能接口服务。外部业务应用需使用REST+JSON/HTTPS+XML/WebService(-security)协议调用平台对外开放的能力。

（2）监管平台接口：监管平台负责对全网资源包括移动APP等信息的收集及监管，对网上传播的侵权盗版等非法出版物等信息核查并反馈给指挥平台，同时在案件办理需要相关处置时负责对网上非法、有害出版物或从事非法出版传播等活动的网站、APP进行封堵或关闭。监管平台与其他平台通过协同平台进行互联互通，包括信息核查反馈、接收案件处置指令、调用保障平台进鉴定、发起处置结果归档请求等。

（3）指挥平台接口：指挥平台负责办理监管平台反馈的网上案件，同时负责对举报、基层巡查、外部系统反馈的线索及案件进行受理、成案、办案，协同指挥、转办、处置等办案过程的指挥调度。指挥平台与其他平台通过协同平台进行互联互通，包括接收案件线索信息、立案信息、发出转办核查信息、调用鉴定结果进行评估、下达案件处置指令等。

（4）保障平台接口：保障平台为办案提供辅助工具，同时支撑基层人员日常工作的上传下达，并通过全媒体采编发布，将相关工作对外展现。保障平台与其他平台通过协同平台进行互联互通，包括接收立案信息、接收转办核查信息、接收鉴定要求、反馈鉴定结果、接收线下处置指令、接收处置结果归档请求等。

3.4.5  安全性及性能要求

应用安全：需支持通过加密技术进行身份鉴别，认证失败后将记录错误日志，并返回登录失败信息。支持访问控制，通过角色管理、权限管理、菜单管理等。将权限细化到菜单和按钮，最大程度进行权限控制。不同等级的用户分配不同的角色，严格进行访问控制。支持用户密码加密；支持https的安全通信协议；支持SFTP的安全通信协议；支持与外部系统的连接设置防火墙。安全日志，要求明确记录事件的日期、时间、用户、事件类型、结果（访问成功、失败）。应用系统日志记录的事件、信息至少包括登录、退出系统，异常行为，敏感行为，系统维护等。

数据安全：需支持对重要信息采用加密机制传输和存储。禁止不安全HTTP方式。属于用户私有数据，只有相应权限才能访问。采用防止SQL注入、防篡改、交叉脚本攻击等常见技术。

平台性能要求：平台内部响应时间：小于20毫秒；

平台调用服务成功率：调用成功率达到99.99%；

平台可用率指标：按全年故障导致平台不可用时长不超过4小时核算，平台可用率>=(365*24-4)/(365*24)*100% ≈ 99.95%。

横向扩展：各层结点可以通过横向扩展实现线性的性能提升，在不影响业务交易的情况下进行平台的横向扩展；

端到端监控：支持端到端的业务监控，快速准确定位业务问题；

高可用：平台可用率 > 99.99%。

3.5  信息资源服务系统（数据层）需求

3.5.1  概述

信息资源服务系统（数据层）：提供信息共享的数据集成平台、数据共享平台、数据服务平台、数据治理体系以及对应的基础库、主题库等数据资源等，支撑业务应用调用。

本项目信息资源服务系统，分为数据处理、采集汇聚、数据治理与数据服务。

3.5.2  数据集成子系统需求

采集汇聚层包含数据集成平台，实现不同数据类型、不同采集要求的数据集成汇聚，同时与国家各部委的数据交换依托国家数据共享交换平台。

支持离线数据采集、实时数据采集、数据库采集、跨网数据采集等。

3.5.2.1  非实时数据汇聚

非实时数据汇聚工具可基于Sqoop2实现传统数据到大数据平台的集成，基于Sqoop的框架能力，数据的迁移支持并发迁移，是满足大规模数据集成的需要。通过提供简单易用的Web配置页面，开发一个数据集成任务，包含配置数据源连接、配置源和目标、配置字段映射和字段转换规则、立即执行或配置调度执行。集成工具需包含如下功能：

1）支持特定数据源的本地API或本地高并发的工具。

2）支持分布式并行数据库数据；支持MySql本地API。

3）支持故障容错，支持设置迁移时最大容错记录数，当错误数据不超过容忍记录数时，任务可以成功完成。

4）支持增量迁移，支持关系数据库，针对自增字段值进行增量数据迁移。

5）支持整库同步，实现关系数据库的全库同步（或执行一部分），一个任务实现数据库中表的批量集成。

6）非实时数据处理利用分布式计算框架Map/Reduce,Spark或Flink实现海量数据处理。

7）在非实时数据处理任务中，将“数据处理”和“数据处理任务的执行”分别体现为数据流和控制流。

8）数据流是一种对数据集的处理流程，主要负责对数据集进行抽取、转换、加载的处理过程。数据流可以被控制流调用，从而被定期执行。

9）控制流是一种对任务的编排，用于控制任务之间的执行流程。

10）表/文件迁移：可以实现在同构、异构数据源之间进行表或文件级别的数据迁移，支持表/文件迁移的数据源。

11）整库迁移：支持在同构、异构数据源之间进行整库迁移，迁移原理与表/文件迁移相同，关系型数据库的每张表都会作为一个子任务并发执行。

12）定时任务调度：在表/文件迁移的任务中，支持定时执行作业，按重复周期分为：分钟、小时、天、周、月。

3.5.2.2  实时数据汇聚

（1）结构化实时数据汇聚

实时数据接入是基于数据库日志解析的实时数据复制，主要做同构、异构数据库之间的数据迁移。

实时结构化数据汇聚包括现有全量数据的迁移和数据库实时增量数据的迁移。

（2）流式数据实时汇聚

为满足流式数据实时数据接入和处理需求，需要对业务系统实时数据采集能力进行整合和提升：

1）构建分布式、开放式统一流式数据采集集群，支持第三方组件包的部署 运行；

2）支持HTTP、FTP、Socket等采集接口，扩充实时数据接入范围，后端直接对接Kafka+Flink、HDFS。

3）实时数据采集采用流式计算，具备高性能，高实时性等特征。

3.5.2.3  跨网数据汇聚

本项目涉及互联网区到其他区数据集成，及跨网数据汇聚，因此数据集成平台设计应支持跨网数据接入，功能包括但不限于：

（1）数据集成任务管理

数据集成任务管理是指对数据集成任务的创建、启动、停止、修改、查看等，以及对数据源的定义。

数据源管理：支持创建、修改、删除数据源，可以查询数据源操作日志，支持数据源查询，以列表的方式展示数据源，并可以对数据源进行管理操作。

数据源类型支持Oracle、Mysql、SQLServer、POSTGRESQL、MongoDB、Kafka、FI Kafka、FI Hive、FI Mppdb、API、MQS、FTP、LDAP、Redis。

创建数据源：支持在线创建数据源，支持对数据源的在线连接测试(API、MQS不支持在线连接测试)。

数据源查询，可以对数据源列表进行查询，展示数据源名称、应用名、类型、创建人、创建时间等，可以进行修改、删除等操作。

数据集成任务创建：可以配置任务名称、集成模式（定时、实时）、目标应用、源应用等基本信息。配置源端信息，包含数据源类型（支持的数据类型与数据源管理中的一致）、数据源选择、插入SQL、源表选择等。

（2）任务监控

对数据执行任务运行状态进行监控。

任务监控支持对任务运行状态的监控，及时发现异常任务进行修复处理。支持对集成任务的数据源、传输任务、目标数据等状态进行监控。支持对任务总体运行情况进行监控。 

（3）任务调度

任务调度是指对数据集成任务的调度服务。

全面、灵活、高可用的任务调动服务，按照时间(实时、定时)、数据量（增量、全量）等任务触发规则来调度任务。

根据任务配置，为插件分配任务，并监控和记录任务的执行状态。

（4）读数据插件

1）定时读数据插件支持 Oracle，MySQL，SqlServer，PostgreSql，Mongodb，FI MPPDB，FI KAFKA，FI Hive，FI Hdfs、FTP，MQS、API、LDAP。

2）实时读插件支持MySQL、MQS、Kafka、FI Kafka。

3）支持任务调度等待队列，即同一个任务，前次调度没有完成，后边的调度处于等待状态。

4）支持分片读取数据。

5）支持不同类型数据源读取的数据实现元数据转换。

6）支持数据读取任务监控。

（5）写数据插件

往目标端数据源写数据的适配插件。

1）定时写数据插件支持Oracle、SqlServer、MySQL，Mongodb，FI MPPDB，PostgreSql，FI KAFKA，FI HIVE，FI HDFS，FTP，Api，MQS，Redis，Kafka，实时写插件支持Oracle、SqlServer、MySQL，Mongodb，FI MPPDB，PostgreSql，FI KAFKA，FI HIVE，Api, MQS，Redis，Kafka。

2）支持任务调度等待队列，即同一个任务，前次调度没有完成，后边的调度处于等待状态。

3）支持分片写入数据。

4）支持数据写入的任务监控。

5）服务中断后 ，修复后 自动修复任务。

6）提供插件启动，停止服务。

（6）数据传输通道

7*24小时不间断监听数据通道中的数据，支持多线程并发执行。实时监听消息队列，把数据实时写入目标队列。支持Redis、Kafka数据传输通道。

3.5.3  数据处理子系统需求

数据处理层实现大数据的统一存储与计算服务，包括Hadoop、MPPDB、图数据库等数据密集型数据处理平台，实现非结构化、半结构化、结构化等不同数据类型的存储与数据离线计算、实时检索等服务。

支持数据存储服务、分布式数据仓库、数据分析查询、实时流计算、数据湖探索等。

3.5.4  数据治理子系统需求

数据治理层基于平台软件对采集来的数据进行治理，包括元数据管理、数据模型管理、数据质量管理、数据生命周期管理以及安全管理，同时构建数据资源池，数据资源池包含非法出版物数据，网站APP备案信息，业务信息，鉴定样本，语言资料，特征词、特征图片，专业培训资料，黑名单/白名单，记者库，版权库，同时结合其他部委的数据支撑业务应用构建主题库等；信息资源目录与国家信息资源目录保持一致。

支持元数据管理、数据质量管理、数据标准管理、数据安全管理、数据资源管理、数据血缘分析、主题库建库等。

数据标准：保障数据的内外部使用和交换的一致性和准确性的规范性约束，通过制定数据标准来防止数据用语的混乱使用，保障数据的正确性和准确性。

数据质量：通过对质量规则的配置和根据规则进行数据的校验，通过校验规则配置，调试、调度等操作，能够发现问题数据，度量质量问题产生的原因，帮助用户快速定位问题和处理问题，提升数据质量，生成数据质量报告，实现数据质量闭环。

元数据管理：元数据管理帮助大数据中心统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系、管理模型变更，是数据建设和数据资产高效管理的有力保障。

数据建模：从主要业务出发，分析数据模型实体、属性及其关系，对企业运营管理和管理过程中涉及到的业务概念和逻辑规则进行统一规范，通过建立一致、可扩展、可重用的数据模型，有效整合各种来源的数据，实现数据的标准化和开放共享。

3.5.5  数据服务子系统需求

数据服务层包含数据分析、数据共享开放、数据分析等服务能力，构建数据开发与应用的使能平台，包括可视化、交互式分析工具等，对外提供数据订阅、数据API等服务。

构建数据服务门户，门户系统分为内网门户及外网门户，内网门户面对媒体和文化阵地工作人员使用，外网门户面对社会公众使用，分别部署，内外分离，提升系统使用效率，使用同一风格界面及框架，针对不同使用对象分别定制开发相应功能。

门户系统基于先进架构开发建设，搭建“高内聚、松耦合、易扩展” 的门户平台。

门户系统通过资源动态分配，实现系统应用的高可用、高性能以及支撑系统海量数据。

开发框架包含Web开发框架、业务开发框架、持久化开发框架、服务调用代理框架、服务封装框架；技术组件包含消息组件、日志组件、缓存组件、调度组件等。

数据服务流程从功能上分为三部分：数据服务需求管理流程、开发流程、使用流程。

其中需求流程的目的是识别出高价值需求，侧重于对需求的收集识别、整合排序、争议处理，确保有限的资源投入到产出比最大的需求上。

开发流程实现数据服务的设计、开发、调测，保障交付的数据服务与需求描述一致。

使用流程在数据消费方界面展开，发布数据服务，并指导消费方订阅和使用该服务。

三个部分互相衔接，完成从需求到使用反馈的闭环。

数据服务平台包括数据服务开发、数据服务接口、数据服务管理、数据服务门户等模块功能。

数据服务开发：面向开发者，通过数据表管理、脚本开发、工作流编排、运维监控等操作，完成服务开发过程。

数据服务接口：基于微服务架构的数据服务封装组件，支持单表、结果集等形式的实时接口服务发布，将数据库资源由底层编码的方式转变RESTful服务的方式提供给消费方。

数据服务管理：通过服务注册发布与申请审批等，完成数据服务的目录展示、审批使用和需求管理。

数据服务门户：面向数据消费方，提供统一友好的服务界面与服务消费统计分析功能。

3.6  系统管理功能需求

统一系统管理需对平台所有应用系统的用户资料进行集中存储、集中管理、统一认证。各业务系统屏蔽用户资料的增、删、改功能，用户基本资料统一从信息平台获取。系统提供统一接口，供其他应用调用。

3.6.1  统一身份认证管理

统一身份认证管理需实现统一用户管理、身份认证、业务系统单点登录，访问控制、日志管理、审计功能等。

（1）统一用户管理

统一用户管理需提供各应用子系统整合统一身份登录的功能，包括用户和组织的操作管理功能。

组织机构管理：组织管理需支持对用户所属机构组织信息的相关管理。具有权限的操作员可以对组织机构信息进行新增、修改、删除等操作。可按全国媒体和文化阵地业务管理要求建立多级分层组织架构（中央-省-市-县-乡村），支持进行灵活管理按需分配，支持机构信息新增、修改、删除、查询。

用户信息管理：用户信息管理需支持对用户信息的查询、添加、编辑和删除操作，以及设置用户和角色的对应关系。各级行政组织、业务组织的管理员可以查看并修改本组织下所有用户的信息和角色。

系统角色管理：系统角色定义应用中的一类具有相同操作权限的用户，在一个应用系统中，角色需采用平面结构实现的，即角色对象是不存在包含关系。角色管理需包括新增、修改、查询和删除角色等功能。

安全策略管理：主要功能需支持重置多个用户帐户的密码，设置用户下次登录时必须更改密码，设置永不到期的密码，用户的密码过期后进行启用、禁用或删除。

（2）统一认证中心

统一认证中心功能需包括：身份认证、单点登录、信息同步等。

身份认证：身份认证中心为数字证书用户提供身份认证服务，签发数字证书，实现证书与现实中的实体（个人、单位或服务器）的绑定、实现用户与服务器之间的双向认证。统一认证服务器：统一认证系统服务器的数据库中集中存放所有业务系统的用户信息和权限信息，用于业务系统与客户端，或业务系统之间的身份认证。

证书用户：证书用户按照经过严格的身份信息鉴证，从CA认证中心领取数字证书，然后通过访问各级统一认证系统，进行单点登录。口令用户：口令用户不需要经过CA中心身份认证和签发数字证书，直接由单位管理员根据用户信息注册即可。用户本人可在获得初始密码后修改登陆密码和注册信息。

单点登录：安全的单点登录需采用基于数字签名的安全票据技术，封装用户登录后的认证状态信息，并以安全方式传递到各个相关系统中，通过对票据的解密、验证、解析，从而实现方便、快捷、安全的单点登录。

信息同步：需支持统一认证建立统一的权威机构数据、用户数据、用户授权数据等资源库并可作为所有应用系统的数据源。统一认证对数据的管理是安全的和封闭的，任何未授权应用系统均无法从系统管理层面、系统服务层面和数据库层面获取这些数据，应用系统必须通过信息共享服务和数据同步的方式获取这些数据。认证管理模块需支持与本地的应用系统作数据同步，同时支持与其它统一认证管理系统的作数据同步。信息同步机制需包括：与基于关系型数据库的应用系统同步；与基于目录（LDAP）的应用系统同步；与基于域控制器的应用同步。同步策略至少有三种，需包括：操作及时同步、操作批量同步和事后同步。

（3）访问日志管理

访问日志管理需支持以下功能：根据审计策略对门户运行过程进行日志审计与追踪。对门户内业务应用日志进行统一管理及分析，根据业务应用运行过程中产生的日志进行追踪，包括且不限于应用内部调度情况、与持久化数据交互情况、服务间调用情况。门户平台计算资源运行分析，包含服务器监控，应用监控，错误报警，性能分析，漏洞分析等。针对用户在所有应用中资源访问、操作情况、操作内容信息，根据审计规则对可疑行为进行预警及应对。

（4）访问控制

访问控制需支持以下功能：提供访问控制功能控制用户组/用户对系统功能和用户数据的访问；由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认用户的访问权限。提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；

访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。具有对重要信息资源设置敏感标记的功能；依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

（5）审计功能

审计功能需支持检查某个用户一段时间内的缺勤情况，当前访问网络的用户数量；识别通过远程计算机访问的用户检查所有用户的高峰登录时间；查看上次访问重要资源的用户；识别试图登录不具访问权限的计算机的用户；查看任一个用户登录的全部历史；同一个用户在短时间内从不同地方登陆情况，全面了解用户活动的安全情况。需支持实时预警功能，提供关注重要事件的实时告警，提供自动发送用户选择的相关报表到管理员邮箱功能。需提供自定义报表，要求提供基于用户、计算机、组策略、组织单元等内容定制各种报表。支持导出PDF、CSV、XLS和HTML等格式。可自定义活动目录事件数据的保存周期，按设置周期清理数据库过期事件数据功能。

（6）使用痕迹追踪

使用痕迹追踪需支持对用户行为进行监控，记录行为日志，然后对其进行安全审计。从网络、主机和应用三个方面进行痕迹追踪和相关处理。审计记录需包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

3.6.2  平台管理

平台管理需包括平台服务监控、网络状态监控、接口服务管理，主要为系统管理员提供服务组件维度的管理功能，可以进行服务的启停、服务状态监控、服务占用资源情况的监控等。

（1）运行服务管理

需支持进行平台自诊断，进行告警、诊断报告、系统修复等功能，并对平台性能进行监控并生成报告。

服务监控对象需包括平台接入各类支撑服务组件、业务服务组件等服务组件状态监控。监控参数包括服务id、服务的类型、服务状态、服务资源使用情况、服务更新时间等。

应用管理：应用管理需实现应用系统运行的全过程监控，需包括应用服务的状态、应用的启停、资源占用情况、访问情况等内容，通过统一的平台管理界面展示给系统管理人员，采用邮件、短信等多种形式实时推送应用运行告警信息。

集群管理：集群管理粒度是整个集群，监控的参数也是以集群方式展现，需包括集群CPU、集群磁盘IO、集群网络IO、HDFS IO等。另外，集群管理对象还需包括部署在集群的服务或组件，例如HDFS、Hive、Hue、Impala等，绿色代表服务状态正常，红色代表服务状态异常，用户通过服务名称可以查看服务状态详细页面。

对于集群的操作需包括添加服务、启停集群、重命名集群等。

主机管理：主机管理需包括以列表方式展示所有主机的状态、名称、IP、角色、检测信号、平均负载、磁盘使用情况，每个主机部署的服务组件角色，通过主机模板添加主机，主机的磁盘概述，查看和配置等功能。

系统诊断：系统诊断为系统管理员提供诊断系统所需的多维度信息，需包括事件概述和详情、系统日志、服务器日志等，用户通过查看和分析这些信息可以辅助进行集群或主机的异常诊断。

系统审计：系统审计功能记录用户对系统的访问信息，需包括访问服务名称、用户名称、操作命令、ip地址、访问资源、访问授权、访问时间戳、操作结果等信息。用户可以配置筛选器参数，对这些信息按照多种维度进行搜索和筛选，例如用户名、服务名、角色等。

（2）网络管理

网络管理需支持对网络故障进行监测、报警、并分析故障信息，对网络性能进行监控和分析并形成报告。能够稳定、完整的采集数据，并能够把加工处理后的数据共享给平台的其他子系统使用。需包括告警管理、性能管理、流量管理、带外。

（3）接口管理

接口管理需支持基于图形化的配置界面，配置各业务系统之间、与外部系统之间的各类接口协议，保存接口对接及变更信息，能进行接口故障自检测并分析原因。

3.6.3  区域中心管理

环境管理：环境管理需支持对区域中心底层环境保障机房相关设备的日常维护管理与操作，保证设备的运行状态处于正常，如配电设备、ups、空调等基础设施，负责非技术性的、常规的安全工作，如机房的监控、出入控制，验证出入手续和规章制度的落实等。

设备管理：设备管理需支持对用户绑定设备进行统一管理，包括设备注册和设备分发。在系统注册合法设备，并为设备绑定合法使用用户，监控设备使用状态，异常时可远程销毁清除设备数据，保障安全。

监控管理：需提供对数据传输全过程实时监控，具体包括每一条数据的源信息、目标信息、数据流量、报错信息、当前状态等内容。监控的结果信息统一上报至安全管理子系统，从而实现平台监控信息的统一管理。

变更管理：需支持变更实施前需确认变更审批流程已完成，实施过程中需严格按照变更方案执行。

3.7  ★规范性文件满足要求

前面只是简述了本工程需要具备的大体业务功能要求，投标人应承诺如能够中标，在项目建设中和质保期间严格履行招标人制定或正在制定的规范。

（1）本工程初步设计方案

依据项目设计单位制定的初步设计方案，配合招标人进行详细的需求调研和需求分析，对本期工程建设相关的业务需求进行详细的调研及分析和细化，提出完善的业务功能、系统功能及流程并与业务部门进行确认。

（2）本工程相关的标准规范

严格依照本项目标准制定单位制定的各项标准开展建设。

（3）其他管理文件

投标人严格遵守招标人为本工程建设发布的项目管理办法、建设指导意见等管理文件。

4、 软件要求

4.1  系统设计原则

系统结构应采用开放式结构设计。系统应技术先进，扩展灵活，处理和存储能力强，实时性和可维护性好，安全可靠性高，操作使用方便，组网和联网能力强。

（1）标准化与开放性：系统软件、应用软件的建设应遵循业界统一标准以及本工程相关标准要求，并具有开放性。

（2）安全可靠性：系统的建设要保证软、硬件安全、可靠的运行，系统（软件、硬件）要有容灾、容错方案。

（3）可扩展性：系统的设计和建设要充分考虑网络、硬件的扩展需要，应用系统二次开发的需要，以及支持未来可能出现的新业务的需要。系统采用开放的可扩充模块结构，保证以后可以方便地升级和不断增加新业务、增加容量、以及在同一平台上扩充其他业务功能。

（4）可维护性：系统软件、应用软件都应提供方便、灵活的维护手段，方便应用人员的维护和管理。（例如：有统一、友好的维护界面，可以方便的进行系统维护、查询等）

（5）易用性：系统应向用户提供方便、快捷的业务使用体验，同时便于系统管理员和操作员的维护、管理。

（6）大力采用自主知识产权产品，推动国内技术水平升级换代：在采用现有的、成熟的技术基础之上，采用我国具有自主知识产权的技术产品，推动自主知识产权技术研发，提升国内自主化水平。需确保开发的系统在支持现有系统及硬件的条件下，适配国产化系统、中间件及硬件要求，并具有可横向、纵向拓展性。

（7）安全性，满足国家信息安全的要求：建立完善的安全防范技术手段和安全管理制度，保障审核数据的可靠，防止泄漏。在开放的互联网环境下，统一考虑系统的防攻击、防破坏能力，提高系统的抗攻击能力，保障系统自身的安全。要建立完善、可靠的系统访问权限，采用数据加密传输机制及高效、安全的数据交换机制，以保证数据传输的安全性。

4.2  系统性能指标

4.2.1  业务功能指标

本包所涉及的各业务应用系统的功能参见功能需求，其各系统的业务指标以及用户预测如下，请应标方对此进行技术选型以及响应。

（1）展示层

内部门户，面向全国媒体和文化阵地管理部门及有关成员单位工作人员约6万人，基层站点工作人员约70万人，新闻单位记者及采编人员约30万人，支持用户数100万以上，支持并发用户数不少于1000。

外部门户，面向社会公众，外部用户主要为临时用户，支持并发用户数不少于500，且因本系统面向社会公众开放，系统设计时需考虑发生临时突发事件时，系统可弹性扩展。
移动APP，面向全国媒体和文化阵地管理部门及有关成员单位工作人员约6万人，基层站点工作人员约70万人，新闻单位记者及采编人员约30万人，支持用户数100万以上，支持并发用户数不少于1000。

（2）指挥平台

指挥调度系统，支持全国各级媒体和文化阵地跨部门跨层级协同指挥，预计支持执法终端约10000个，支持用户数60000以上，支持并发用户数不少于500。

举报系统，支持年受理举报量50万件，支持并发用户数不少于1000，且因本系统面向社会公众开放，系统设计时需考虑发生临时突发事件时，系统可弹性扩展。

基层工作保障系统，基层站点约70万，预计支持各类进基层业务工作数据的管理和审核3000万条/年，支持用户数60000以上，支持并发用户数不少于1000。
信息管理系统，已收纳全国各地各级媒体和文化阵地及成员单位数据；基层站点数据（现有约70万），本期将全部纳入管理，支持用户数60000以上，支持并发用户数不少于1000以上。 

（3）保障平台

鉴定系统，支持全国各地进行媒体和文化阵地样本鉴定，预计年鉴定量：传统出版物、网络出版物合计约30万种，支持用户数50000以上，支持并发用户数不少于500。

智慧办案辅助系统，支持全年处理各类案件1.5万起；支持包括预立案及案件审查、转办、外部办案、结案四阶段环节20余个环节全流程管理；支持刑事犯罪、行政违法等类别办案辅助管理，支持用户数60000以上，支持并发用户数不少于500。

培训交流系统，面向全国各地各级媒体和文化阵地及相关成员单位工作人员约6万人，基层站点工作人员约70万人，新闻单位记者及采编人员约30万人，支持用户数100万以上，支持并发用户数不少于1500，支持考试时间段内系统峰值同时在线用户300000以上。

政务多媒体系统，面向全国各地各级媒体和文化阵地及相关成员单位工作人员约6万人，对接包括学习强国、微博、微信公众平台、今日头条、一点资讯、百家号、网易媒体平台、搜狐开放平台等新媒体平台和抖音、快手等短视频平台等10余个平台，预估年发布宣传信息20000条（包括全国各地），支持并发用户数不少于500。

（4）协同平台

支持内部协同，对接内部20多个子系统，1000多个子模块，管理20000+个注册服务，预计支持内部跨应用各类接口数100+；同时支持外部协同，统一对接宣传文化政务服务平台，通过宣传文化政务服务平台与26个成员单位相关系统交互，支持用户数60000以上，支持并发用户数不少于500。

（5）系统管理

各地各级媒体和文化阵地配置系统管理人员每单位1-2人作为使用管理人员，支持用户数5000以上，支持并发用户数不少于500。

4.2.2  应用软件技术指标

1. 平台扩展性

未来业务量进一步增长时，硬件系统可通过水平扩展支持。

2. 平台安全可靠性

1) 系统必须具备高度的外部安全性，能够有效防范病毒和黑客。

2) 需具备高度的内部安全性，必须具备完善的权限管理机制。

3) 每年可靠运行时间要达到99.95%以上。系统的主要配置必须是1+1冗余备份并具备负载均衡能力。

3. 数据同步要求

1) 能够设定数据同步周期，支持数据以秒、分钟为周期的实时变更响应和数据同步。

2) 数据同步后一致性校验。

4.2.3  可靠性要求

系统应具备很强的安全保护措施和故障恢复能力。投标人需在技术建议书中说明各应用系统的可用性指标以及整个系统的可用性指标。

以下情况之一将被视为系统出现重大故障，如出现重大故障，系统将不予验收：

——整个系统瘫痪或者，整个系统连续再启动；

——系统对外的服务中断1小时以上；

——系统关键数据丢失且无法恢复；

——大面积（50%以上）实时业务中断，或业务中断造成严重后果。

4.3  ▲应用软件要求（5.3条款项下所有内容均为▲项条款）
4.3.1  基本要求

（1）要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不影响其他模块；

（2）系统参数、用户数据与处理程序应有相对的独立性。用户数据的任何变更都不应引起运行版本程序的变更。处理程序应与系统参数、用户数据相适应；

（3）软件应有容错能力，一般的软件故障不应引起各类严重的系统再启动；

（4）软件设计应有防护性能，某一软件模块内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件模块的错误；

（5）应具有软件运行故障的监视功能。一旦软件出现死循环等重大故障，应能自动再启动，并能出即时故障报告信息；

（6）系统中所有涉及到时间的信息和数据其年份部分采用带纪元表示法；

（7）软件具有详细、完善、灵活的业务、用户等数据的统计、分析、预测能力；

（8）系统中使用的协议不出现在互联网中目前不支持的协议现象；

（9）投标人需对销售的核心软件部分拥有自主知识产权。

4.3.2  应用软件开发和运行环境

本项目的资源规划情况，选择租用政务云提供的计算服务、存储服务、安全服务、带宽服务等基础服务内容。对于数据及日志的安全存储备份，采购本地备份服务，以达到数据和日志文件的完整性、一致性和可用性。

本期所有应用系统应部署在政务云上，政务云以采用国产、自主创新架构云平台产品为主。

投标人应详细说明本期工程应用软件所需要的服务器硬件平台、系统硬件结构和软件平台及配置要求，并说明该应用软件运行所受到的硬、软件环境限制。

投标人应明确软件开发所需的硬件环境和软件平台。在此环境下开发的应用软件应能平滑移植到运行平台上。

如在应用软件开发中使用中间件等产品，应详细说明其所包含的内容及在系统中的作用。

投标人如对部署的计算资源、存储资源、操作系统等有特殊需求的，需在投标文件中写明相关内容。

原则上由投标人提供软件所需的数据库和中间件等产品，满足安全可靠性要求，并在报价时包括相关内容成本。

4.3.3  应用软件设计要点

本期工程在业务功能实现上采用根据业务性质的模块化组件设计，投标人应详细描述系统业务能力及管理功能的解决方案。

投标人应详细阐述本项目的软件架构以及在软件架构上如何适应需求的扩展与变化。

投标人应根据前述章节所提到的各类业务功能、系统管理、运维支撑等相关功能要求，提供相应的应用软件产品，包括软件名称、数量、用途等。

应用软件平台的设计应严格符合多层体系结构的要求，能清晰将用户界面、展现控制、业务逻辑、运算逻辑、数据操作各个层次分开，并有效保证各个层次的松散耦合，使系统具有良好的灵活性、可操作性和可扩展性，并遵循招标人相关接口规范；

应用软件应具有较高的容错能力；

建成的应用系统应该具有较好的可维护性，能实现应用运行状况的监控，能实现修改已有功能，部署新功能时不对正在运行的其他功能造成影响；

应具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对每个操作人员的每次操作有详细的记录，对每次非法操作产生告警；

应能为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段；

应采用简洁、直观、友好的图形化中文界面； 

应具有在线帮助功能，并能方便管理员修改帮助信息；

支持中文字符集等相关国家标准规定的汉字字符处理，可进行处理、显示和打印。

4.4  接口要求

4.4.1  接口标准规范遵循要求

投标人提供的软件系统应满足总体标准、应用标准等规范中对于接口的要求，同时满足与各部委、各省市在互联互通接口方面的需要，以达到数据共享与各方面监管的要求。

媒体和文化阵地技术保障能力建设工程通过协同平台与外部系统对接，实现数据共享和指令互通，最大限度的发挥已有系统、已有数据的作用，形成媒体和文化阵地工作合力，避免重复建设。

依照中共中央关于党的执政能力信息化相关建设规划要求，中宣部于2020年启动“宣传文化政务服务平台”建设，统筹整合部内相关系统的数据与能力。宣传文化政务服务平台的数据共享交换平台为包括本工程在内的中宣部内部系统提供信息填报与业务协同的功能。

国家政务服务平台作为全国一体化在线政务服务平台的总枢纽，实现了政务服务数据汇聚共享和业务协同。国家数据共享交换平台作为国家政务服务平台提供了基础设施和数据交换通道作用，满足全国一体化在线政务服务平台数据共享需求。宣传文化政务服务平台通过与国家政务服务平台中的国家数据共享交换平台对接，实现与外部系统的共享交换。

投标人需满足通过协同平台与外部系统对接，向其填报信息的同时，调用其相关数据和能力，实现媒体和文化阵地技术保障能力与其他系统间的数据、能力的互联互通。

投标人应基于对业务的理解，区分内外部接口，对接口类型、实现方式、接口内容和接口数量进行描述，同时应保证系统支持主流接口协议并保证接口的可扩展性。投标人需协调其他参与工程开发的单位做好接口类型、实现方式的统一和对接工作。
4.4.2  接口变动承诺要求

上述接口要求为本工程应用系统方案中的初步考虑，投标人提供的应用系统应满足以上接口的需求。如果投标人没有提出建议，招标人将认为投标人认可此方案，且作为投标人的技术建议，今后方案所出现的技术问题由投标人承担责任。投标人应承诺在招标人制定了上述接口的最终版本时，将按照新的要求完善接口，满足新规范所要求的具体内容。

4.5  系统软件和应用软件部署

本项目所有系统均部署在政务云上，拟采用以下部署方案供投标人参考：

业务应用平台拟采用虚拟机共36台，其中4核CPU16G内存虚拟机1台；8核CPU16G内存虚拟机5台，8核CPU32G内存虚拟机18台；16核CPU32G内存虚拟机2台，16核CPU64G内存虚拟机10台。

展示平台拟采用虚拟机15台，均为16核64G内存虚拟机。

系统管理系统拟采用虚拟机5台，其中8核32G内存虚拟机2台，16核64G内存虚拟机3台。

数据层拟采用虚拟机10台，其中8核32G虚拟机2台，16核64G内存虚拟机8台。

投标人应给出系统软件和应用软件的模块及功能的清单，提出投标人认为必须或可选的其他系统软件、硬件设备名称、数量、用途等，并提供详细的部署图。

4.6  ★知识产权要求

本项目产生的所有知识产权归招标人所有。

投标人应保证其提供的所有服务及交付物不存在任何侵犯第三方知识产权的情况，包括但不限于方案、报告、软件、技术等。对中标人在履行合同过程中引起的任何版权和其他知识产权的侵犯，均由中标人自行承担全部责任，招标人不承担任何相关责任。

1. 针对本项目定制开发应用软件系统，基于招标人数据训练出新的模型，基于招标人、投标人双方在项目建设过程中产生的与招标人业务直接关联的数据、定制开发软件模块的知识产权(含软件开发源代码、技术资料等)仅归招标人所有。 

2.
投标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。 

3.
投标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由投标人承担。 

4.
投标人需为本项目提供永久软件使用许可，使用范围为本次招标范围。同时，投标人为本项目提供的其他配套产品（设备及软件）也必须为永久授权产品，使用范围为本次招标范围。

5、 系统集成服务

5.1  总体要求

(1)总体负责制定总体集成方案，包括确定调研方案、建设方案、实施方案等。

(2)总体负责组织制定所有硬件、应用软件、系统软件的架构方案，需包括基础环境支撑、网络方案设计和实施、各系统互相衔接关系、软件兼容性、数据库和中间件等，协调软硬件提供商的安装与调试工作。

(3)总体负责系统部署方案，并对于本工程中的软、硬件系统配置方案的完整性负责；如有错漏，由投标人负责纠正或补足。

(4)总体负责组织系统联调、测试、上线、验收、系统推广、技术支撑、保修维护。

5.2  详细要求

（1）投标人提供的集成服务应包含以下内容：

1）投标人应在全面详细了解招标人对全部系统方案的整体要求的基础上，提供集成方案建议，保证方案的合理性。

2）投标人应总体负责和组织本项目硬件方案设计，保证各部分建设方案的可行性、兼容性和系统安全。

3）投标人应负责定期组织总体协调会，对工程的进度和质量进行全面管理。

4）投标人应负责协调应用软件、系统软件提供商完成本工程购买的所有软件的安装、调测，确保达到本工程对软件的规范、功能要求。

5）投标人应全面了解掌握招标人所购置的软、硬件设备的功能特性和性能指标，对整个系统及设备配置和软件部署提供完整建议方案，以便最佳地发挥和实现招标人所购设备的各项性能和整个系统的性能。

6）投标人应负责对整个系统网络的规划，包括协议选择、路由设置、安全机制等。应负责本工程的所涉及的网络搭建，包括网络设备的安装、调试、联通和网络性能优化。

7）投标人应负责其提供的所有软、硬件产品的安装、调测、联通和性能优化。

8）投标人应负责对本工程所涉及的配套设备的安装、调测、联通。

（2）投标人应有责任解决软、硬件设备安装、调测和服务期内出现的问题，并作为系统产生任何问题时的第一响应方。对系统故障和实施故障进行定位，并协调设备提供商解决项目实施中出现的有碍项目实施的各类问题。

（3）投标人应提供项目管理服务。投标人应利用自己的工程经验，主动协助招标人的工程管理人员安排工程计划，划分阶段性的工程界面，定时提交工程进度情况报告，适时的参加工程协调会，配合招标人协调工程中有关各方的关系、分工与进度，设备及软件的验收，以及购置配套设备等。

（4）涉及中断现有业务，影响正常业务的工程实施操作，投标人应按照招标人运维管理人员需求，制定完整、详细的系统割接上线方案，应明确割接人员时间、业务影响、割接影响分析、前期准备工作、割接步骤、测试报告、回退方案等方面的内容。保证系统设备的割接上线，对现网正常业务的影响最小。

（5）对于实施过程中遇到的问题，投标人应负责组织项目设备提供商共同讨论，收集各方建议并确定最终的解决方案，并由投标人与招标人项目组负责人进行沟通，招标人没有直接与负责项目实施工作的设备提供商进行沟通协调的责任。

（6）在本需求书中未要求而投标人认为应当增加的设备或软件，投标人应详细说明其用途，并提供配置建议。

6、 系统建设安全要求

▲本工程的建设过程应按照GM/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》与GB/T 22239 2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级相关要求，特别是在应用数据安全技术要求和安全建设管理要求：

6.1  应用数据安全要求

（1）身份鉴别

1）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

2）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；

3）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；

4）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。

（2）访问控制


1）应对登录的用户分配账户和权限；

2）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；

3）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；

4）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

5）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则；

6）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级；

7）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。

（3）安全审计

1）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；

2）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；

3）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

4）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。

（4）入侵防范

1）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；

2）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；

3）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制；

4）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求；

5）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞；

6）应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。

（5）数据完整性

1）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等；

2）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。

（6）数据保密性

1）应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等；

2）应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。

（7）数据备份恢复

1）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能；

2）应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地；

3）应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。

6.2  安全建设管理要求

（1）安全方案设计

1）应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；

2）应根据保护对象的安全保护等级及与其他级别保护对象的关系进行安全整体规划和安全方案设计，设计内容应包含密码技术相关内容，并形成配套文件；

3）应组织相关部门和有关安全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。

（2）产品采购和使用

1）应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定；

2）应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求；

3）应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。

（3）定制软件二次开发

1）应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码；

2）应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南；

3）应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。

（4）工程实施

1）应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理；

2）应制定安全工程实施方案控制工程实施过程；

3）应通过第三方工程监理控制项目的实施过程。

（5）测试验收

1）应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告；

2）应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。

（6）系统交付

1）应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点；

2）应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训；

3）应提供建设过程文档和运行维护文档。

（7）等级测评

1）应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；

2）应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评；

3）应确保测评机构的选择符合国家有关规定。

7、 ▲标准规范（八、条款项下所有内容均为▲项条款）
媒体和文化阵地技术保障能力建设工程是一项重大而复杂的系统工程，在工程研发过程中，围绕工程建设内容，研制符合工程建设和实施需求的标准，并制定可动态维护的规范性文件是实现工程目标的重要保障。媒体和文化阵地技术保障能力建设工程将针对各个系统、区域中心制定具有指导意义的标准和规范，对范围、功能等进行统一规定，并通过标准来指导工程的后续建设。

7.1  成果要求

（1）总体要求

本技术规范书要求的采购范围，主要包括以下标准的制定：

	序号
	体系分类
	类别
	标准名称

	1
	总体标准
	总体框架
	媒体和文化阵地技术保障能力平台标准体系

	2
	
	业务规范
	媒体和文化阵地技术保障能力平台业务规范

	3
	
	集成规范
	媒体和文化阵地技术保障能力平台集成规范

	4
	
	公共服务平台
	公共服务平台技术规范

	5
	
	系统与网络安全
	应用系统与网络安全标准规范 

	6
	区域中心标准规范
	区域中心
	区域中心工艺标准规范

	7
	
	
	区域中心验收标准规范

	8
	数据标准规范
	数据
	数据架构规范总册

	9
	
	
	数据分类与分布

	10
	
	
	数据模型规范

	11
	
	
	数据编码规范

	12
	
	数据管理平台
	数据管理平台技术要求

	13
	应用标准规范
	指挥平台
	指挥调度系统应用标准

	14
	
	
	举报系统应用标准

	15
	
	
	基层工作保障系统应用标准

	16
	
	
	信息管理模块应用标准

	17
	
	保障平台
	鉴定系统应用标准

	18
	
	
	培训交流系统应用标准

	19
	
	
	政务多媒体系统应用标准

	20
	
	
	智慧办案辅助系统应用标准

	21
	
	协同平台
	协同平台应用标准

	22
	
	门户系统
	门户系统应用标准

	23
	
	移动端
	移动端应用标准

	24
	
	
	移动端接入标准


（2）标准主要内容要求

1）总体标准规范

标准应对工程进行总体描述，对业务、基础设施、接口、安全等进行规范，主要内容包括总体设计原则、总体架构、业务功能、业务流程、系统软件、应用软件、接口定义、接口技术要求、安全要求等。

包括总体框架、业务规范、集成规范、公共服务平台技术规范、应用系统与网络安全标准规范等。

其中应用系统与网络安全标准规范：应对安全管理要求、安全技术、安全用户流程等进行规范，主要内容包括安全管理、网络安全、身份管理流程、资源管理流程、权限管理流程等。包括安全用户流程标准、网络安全标准等。

2）区域中心标准

标准应对区域中心工艺要求、验收标准、保证措施等进行规范，主要包括墙面施工、地面铺贴、电气安装、材料、施工验收质量、环境、现场、施工、半成品保护等。

包括区域中心工艺标准规范、区域中心验收标准规范等。

3）数据标准

标准应对数据标准、数据模型、数据流等进行规范，主要包括数据类型、分类原则、概念模型、逻辑模型、物理模型、数据组织与交换等。

包括数据、数据管理平台标准规范等。

4）应用标准

标准应对应用架构、应用场景、应用集成等进行规范，主要包括应用架构、应用功能、各类应用场景、新建系统应用、已有系统应用等。

包括指挥平台应用标准规范、保障平台应用标准规范、协同平台应用标准规范、监管平台应用标准规范、门户系统应用标准规范、移动端应用标准规范等。

7.2  需求清单

投标人应为《媒体和文化阵地技术保障能力建设工程标准规范制定》服务支撑项目提供标准研究与报告编制等服务，主要包括如下内容：

（1）对主流设备、系统厂商进行技术领域调研；

（2）对全国媒体和文化阵地相关业务部门以及地方媒体和文化阵地进行业务领域调研；

（3）协助招标人编制完成《媒体和文化阵地技术保障能力建设工程》标准规范制定。

8、 工程进度
本包初验时间：合同签订后的六个月内。

本包阶段性验收时间：合同签订后的八个月内。

工程整体验收时间：2023年5月。

投标人中标后应以自然工作日为单位提供详细的时间进度安排表。

9、 售后服务
9.1  保修期

从终验完成之后，开始计算保修期，保修期不低于24个月。在保修期内，投标人应提供灵活、多样的维护服务手段和方式，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标人的人员都能及时找到投标人的工程师。重大故障情况应在2小时内排除障碍。如果系统发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的软件。以上都应是免费的，并按照工作要求，确保系统的稳定运行。

9.2  技术支持及故障排除

（1）
投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、维护说明书等。

（2）
设备开通后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，投标人应向招标人提供必要的技术资料。同时应派技术人员到场指导。

（3）
在系统设备试运行期间，根据需要投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。

（4）
在系统试运行期间，投标人应提供7*24小时的电话服务支持，如必要需能提供7*8小时的现场技术支持。

（5）
保修期内投标人负责免费更换软件。

（6）
投标人应说明在中国的工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。

（7）
投标人应对其在中国的售后服务、技术支持方面的情况做出说明，投标人有常设机构及职能，能够提供售后服务方案，有完善的日常维护和重大保障方案，明确的应急预案，及时响应招标人的业务需求。

9.3  人员培训要求

投标人需对系统使用人员、系统管理人员以及相关涉及人员进行培训，实现对与系统使用与维护的交接工作，确保相关系统和技术能够进行有效使用，且对后续可能暴露出的问题进行指导。

差旅和相关资料费用由投标人承担。

（1）
投标人提供必要的远程或现场的培训，人数不限，以使管理人员与相关员工对其产品熟练使用。

（2）
投标人应对招标人的人员进行全面的技术培训，使招标人的人员达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，以便投标人所提供的软件能够正常、安全的运行。

（3）
培训内容应能够使维护人员达到对整个系统的日常运行管理、维护水平和优化系统，如：能够根据系统统计数据随时对系统的工作参数进行调整（数据库数据文件增加、系统报警日志处理等）以使系统能够在最佳状态下运行。

（4）
投标人为本工程制定的培训计划应能对招标人业务使用、维护、管理人员进行全面的技术培训，投标人的技术培训应能使招标人维护管理人员具备独立地进行二次开发、管理、故障处理、日常测试和维护等工作的能力。

（5）
培训内容中应包括本工程中全部软件的技术原理、操作使用、维护管理和应用开发，实际的上机操作练习等。

（6）
投标人负责提供培训教材和实际的培训、操作环境，投标人在建议书中应提出详细的培训内容和培训计划安排。

（7）
投标人为本工程制定的培训计划中应针对本工程的不同使用对象和产品情况提供包括高级培训、中级培训、初级培训等三种不同层次的课程组，并描述相应的课程和天数。

9.4  驻场服务要求

按照驻场服务要求，投标人须提供驻场服务方案。至少包括详细的驻场服务人员和服务工作安排，驻场人员工作简历和各类证书情况，维护技能转移、重大活动保障期间运行维护及应急响应策略。

1.
在质保期内，投标人须提供全年每周 5*8 驻场服务，总人数不少于2人（须为项目开发实施阶段参与人员），负责项目运行维护，并能够在验收完成后 1 年时间内完成向招标人运维团队的维护技能转移，确保到期后招标人运维团队能完全接管项目运维工作。

2.
在质保期内，重大活动保障期间，投标人须在上述人员要求基础上额外提供不少于 3 人的 7*24 驻场服务，负责对系统整体运行状态进行监控及应急处理工作。

