- 《双重预防机制》技术方案

（通用版）

建设目标

2021年9月新的《安全生产法》正式实施，其中第四条、第二十一条要求企业开展双重预防建设，结合企业实际安全生产需要，我公司聘请第三方协助建设双重预防，满足相关法规要求，提升企业本质安全，遏制重特大事故发生。

项目人员配备与建设周期

要求乙方配备3名以上安全技术服务人员小组，指定1人为本项目的组长。项目正式投入运行时间必须在2022年   月   前（工期2个月），项目投入运行后，持续开展风险辨识和隐患排查，项目服务周期共一年，一季度至少来一次，每次4-5天。

工作方案

构建双重预防机制的必要性

近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到”的问题突出。

针对这种情况，习近平总书记多次指出，对易发生重特大事故的行业领域，要将安全风险逐一建档入账，采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，把新情况和想不到的问题都想到。构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。

要强化风险意识，分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。

双重预防机制的建设目的

双重预防机制，就是要准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前。并通过隐患排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。

双重预防机制的建设内容

工作组推进机制

编制项目推进节点表，帮助企业建立双重预防组织机构、人员职责、双预防相关制度、双预防实施方案，对企业全体员工进行培训（可分批），教会骨干LEC、JHA、SCL等不少于三种分析方法。

帮助企业建立双重预防组织机构、人员职责、双预防相关制度、双预防实施方案

成立领导机构

企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人、技术骨干，并明确各自职责，全面负责推进双重预防机制建设和运行工作。

编制实施方案

企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、责任主体、完成时限等，做到责任层层分解、各岗位清单责任明确、过程全员参与，确保双重预防机制建设各项工作落到实处，实现双重预防机制全过程责任闭环管控。

完善管理制度

企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度，制度文件应符合企业实际、具有可操作性，并有效执行。

开展全员培训

企业应将双重预防机制内容纳入企业安全教育培训计划，开展全员培训，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等，主要培训双重预防机制建设的思路、安全风险分析及隐患排查清单编制流程、信息化系统操作使用等内容。让所有人员掌握双重预防机制建设的目标、内容、要求、方法等，具备与岗位职责相适应的双重预防机制建设能力。

| 序号 | 适用范围 | 选用评价方法 | 对 象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员作业活动 | 工作危害分析法（JHA） | 检维修作业 |
| 2 | 有危险源、人员暴露的危险环境（火灾、爆炸、中毒） | 作业条件危险性分析法（LEC） | 工序、岗位（如电石破碎：乙炔；液氯包装：氯气）人员 |
| 3 | 广泛的安全检查 | 安全检查表法（SCL） | 危险有害因素、安全操作规程、安全技术指标、工艺参数偏差、安全设施完好、现场管理、定期检验检测等 |

风险分级管控

风险分析单元划分，分险辨识评估形成风险清单，绘制风险分布四色图，制定管控措施。完成分级管控体系方案。

企业安全标准化建设（新增）

在各级安全监管部门和相关行业管理部门的大力推动下，广大企业积极开展安全生产标准化创建工作。经不断探索与实践，安全生产标准化工作在增强安全发展理念、强化安全生产红线意识、夯实企业安全生产基础、推动落实企业安全生产主体责任、提升安全生产管理水平等方面发挥了重要作用。

双重预防体系和安全生产标准化之间是相辅相成、相互促进的关系。

双重预防体系就是风险分级管控和隐患排查治理折两个体系，双重预防是在安全生产标准化之上做的，是隐患排查治理，风险分级管控，安全教育培训，安全教育考试，等多种功能为一体的专业安全生产管理系统。

风险分析单元划分

以作业条件危险性分析法举例分析：

- LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

- 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C

- 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

| 危险性分值 | 危险程度 | 等级 |  | 事故发生的 可能性（L） | 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度(E) | 分数值 | 事故造成 的后果(C) | 分数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥320 | 极度危险，不能继续作业 | 重大风险 |  | 完全可能被预料到 | 10 | 连续暴露 | 10 | 十人以上死亡 | 100 |
| ≥160—320 | 高度危险，需要立即整改 | 较大风险 |  | 相当可能 | 6 | 每天工作时间内暴露 | 6 | 数人死亡 | 40 |
| ≥70—160 | 显著危险，需要整改 | 一般风险 |  | 可能，但不经常 | 3 | 每周一次或偶然暴露 | 3 | 一人死亡 | 15 |
| ≥20—70 | 比较危险，需要注意 | 低风险 |  | 完全意外，很少可能 | 1 | 每月暴露一次 | 2 | 严重伤残 | 7 |
| ＜20 | 稍有危险，可以接受 | 稍有风险 |  | 可以设想，很不可能 | 0.5 | 每年暴露几次 | 1 | 有伤残 | 3 |
|  |  |  |  | 极不可能 | 0.2 | 非常罕见地暴露 | 0.5 | 轻微，需救护 | 1 |
|  |  |  |  | 实际上不可能 | 0.1 |  |  |  |  |

风险辨识评估形成风险清单

风险识别是发现、列举和描述风险要素的过程。

风险清单法： 对照相关法律法规、规范、标准要求的具体内容，发现存在的风险点或风险环节，整理列入风险评估清单。

风险清单主要包括项目、具体工序描述、危险源或危险因素、风险类型、风险及后果描述、事故类型、LEC风险评价等级、管理对象、管理标准、责任人员、管理人员等内容。

绘制风险分布四色图

根据风险分析和风险辨识，企业风险分级四色分布图，动态展现风险管控结果，安全隐患实时提醒，风险管控状况及时预警。

根据应用场景不同，可以展现在页面，或者张贴在室内室外的显著位置，便于查看和管理。

一般来说：红色对应重大风险，橙色标识较高风险，黄色对应一般风险，蓝色对应低风险。

企业风险分级四色图动态，动态展现风险管控结果，安全隐患实时提醒，风险管控状况及时预警

通过物联网、三维建模等技术应用， 将感知层数据加载在 “一中心、一张图”上，随时随地掌握安全态势；

基于工业互联网和物联网技术，三维 GIS大数据可视化，从事后追溯向实时监测、动态预警、全局联控转变。

依托全国危险化学品安全生产风险监测预警系统，进行功能提升，构建基于重大危险源的危险化学品风险分布一张图，监测企业风险预警数据的完整性，监测数据真实性，确保系统稳定性，实现企业的高危工艺装置、储存罐区、厂区泄漏监测等数据的实时监控与风险预警 。让企业的风险隐患一目了然。

制定管控措施

电子化三维智能风险分级四色分布图，动态展现风险管控结果，安全隐患实时提醒，风险管控状况及时预警，隐患排查治理闭环管理。

将监管对象按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险划分为四个等级，针对不同等级的风险采取不同的管控措施，同时也可结合信息系统采集的实时风险参数和隐患排查治理参数进行分级管控的动态化管理。

完成分级管控体系方案

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

隐患排查治理

安全在于预防，那么隐患排查工作就显得很重要了。明确隐患排查治理和任务分配，开展隐患排查，形成隐患排查和治理验收的闭环管理流程。

明确隐患排查治理和任务分配

系统内置多种风险辨识评估方法和标准，可快速进行安全风险辨识、评估、定级，同时还可以根据安全风险等级层层落实风险管控责任，相应责任人可在移动端自动接收隐患排查任务，系统自动辨别隐患是否排查并及时整改。

风险分级管控，定期巡检排查

在建立风险分级网格和人员分级网格的基础上，为不同等级风险匹配相应管控措施和管控层级，为不同管控层级、不同层级人员设置相应的安全责任、巡检任务、培训计划、教育措施。

双重预防体系软件平台可以满足PC端和APP端各项功能应用（如任务推送、隐患跟踪监督、自动预警、适时通报等）。

根据风险点级别，明确巡检任务，制定巡检周期。电脑端设置好巡检任务之后，手机端会按期发送巡检提醒，巡检人员打开APP也可直接看到未完成的巡检任务，保证按时巡检。

隐患排查治理流程

隐患治理措施包括以下五个方面：

一是落实隐患排查治理责任。

二是落实隐患排查治理措施。

三是落实隐患排查治理资金。

四是落实隐患排查治理时限。

五是落实隐患排查治理预案。

展隐患排查

隐患上报后，整改责任人及时收到信息预警，整改隐患，同时平台能自动生成隐患整改模板，整改责任人通过智能移动端操作，记录下整改时间、措施以及整改后的图片。

员工巡查

员工巡检时，如果出现隐患，可拍摄照片以及文字描述隐患情况，并完善整改期限、整改人等信息后上报隐患。隐患上报后，整改人在手机APP端及时收到整改提醒，在离线的情况下，也能保存隐患信息及时上传。

所有公司人员，一旦发现任何地方有隐患也都可通过“随手拍”功能将隐患拍照上传，公司负责人的手机会马上收到隐患预警信息提醒，并及时安排人员处置。

两单一卡

双重预防的两单一卡是指安全责任清单、简单的风险管控隐患治理清单、应急管理卡。想让双重预防机制建设落地，必须做到以下几点：

- 理清安全风险和事故隐患的概念，风险辨识侧重于认知固有风险，而隐患排查侧重于各项措施生命周期过程管理。风险辨识要定期开展，在工艺技术、设备设施以及组织管理机构发生变化时要开展；而隐患排查则要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。

- 建立安全风险分级管控制度及隐患排查治理制度，并融入企业实际生产中。

- 建立完善的企业安全风险清单和数据库。风险辨识时要充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。要利用信息化手段将安全风险清单清单电子化，建立并及时更新安全风险数据库。如“安全眼”实现了app及电脑端的风险点进行记录汇总。

- 建立隐患排查治理台账或数据库。隐患排查要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节 。要利用信息化手段将事故隐患清单电子化，建立并及时更新事故隐患数据库。能实时监督隐患的整改情况，通过不断的隐患排查治理，使得安全隐患持续减少。

- 建立安全风险分级管控与隐患排查治理闭环管理信息系统。要绘制动态企业安全风险四色分布图，并将重大风险监测监控数据接入信息化平台，充分发挥信息系统自动化分析和智能化预警的作用。要充分利用已有的安全生产管理信息系统和网络综合平台，尽量实现风险管控和隐患排查信息化的融合，通过一体化管理避免信息孤岛，提升工作效率和运行效果 。

- 制定有效的重大安全风险管控措施。

隐患信息录入及与风险的关联，实现短信和微信同步预警

隐患排查治理是生产经营单位安全生产管理过程中的一项法定工作。根据安全生产法第三十八条规定“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”隐患排查系统最终的目的是要为企业进行隐患排查，降低企业风险。所以，隐患排查系统的核心就是风险辨识。风险辨识是企业进行安全管理的第一步，现在政府大力提倡的双重预防机制（风险分级管控与隐患排渣治理）要想做好，也要先做好风险辨识才能有效落地。

隐患调度

隐患调度，是关于隐患治理和排查的专项调度工作，协调人力资源、资金资源、企业领导人关注等，主要工作内容包括三个部分：建档立号，整改跟踪管理，验收销号。

对于不能及时完成的一般风险以下的项目如果需要进行延期，需提交申请延期，经批准后方可延期；整改过程要有记录，主要的环节和步骤要有影像资料备，整改完成后，较大以上风险的项目必须验收，验收完成后方可销号等，隐患治理过程要跟踪过程，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警。

形成隐患排查和治理验收的闭环管理流程

一般原则

隐患上报后，整改责任人及时收到信息预警，如果整改责任人未能及时整改隐患，平台自动向更高级别负责人发出预警，防止事态扩大。

企业负责人可随时查看员工工作进度，进行催办、提出整改意见、指定整改负责人以及确定整改验收合格，完成隐患闭环。公司安全管理人员通过APP对已整改的隐患进行验收审核，检查整改到位可验收签字，整改不到位可让责任人重新整改。

安全主管部门处理程序：

接到各部门提交的《隐患整改建议申报表》后，编制《安全隐患整改通知书》转发给责任部门，要求责任部门限期整改。各部门负责人负责落实整改，定措施、定负责人、定完成期限；

在隐患治理过程中，责任部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；

对于重大事故隐患，责任部门写专项报告报生产技术部，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容；

整改工作结束后，由安全管理组织检查验收。

依据企业风险辨识结果、隐患排查整改情况等动态要素，结合企业规模、企业标准化建设水平等静态指标，构建企业、重点区域的安全生产风险指数模型，将安全风险通过内置于系统的模型指数进行展现，实现企业重点区域风险的智能化诊断。

共性问题分析及建议

共性问题分析可以从不安全状态、主要共性问题点、管理缺陷、管理提升等几个方面进行分析和总结。

在线监测

配置重大风险硬件传感关联至系统，对温度、压力、液位、气体等进行监测并预警；

根据企业提供的采集列表采集数据，其中变量包含但不限于：名称、编号、IP地址、系统软件版本号、任务序列号、开机时间、关机时间、运行时间、待机时间、运行程序号等。可以自定义检索条件进行检索。

通过设备数据采集系统实时监测关键零部件的温度，当温度处于正常公共范围时，数据采集系统工作正常，当温度上升，接近特征值或者阀值时，系统出现报警，可视为需要预测性维护；如果出现温度过高，同样视为需要维修保养。

通过设备数据采集系统软件，显示核心设备齿轮箱、电机、各关节的温度曲线预判断设备需要预维护。

采集核心设备运行的相关信息，并送回服务器，用于设备数据分析、可视化展示和数字孪生协同中心。

通过设备数据采集系统实时监测关键零部件的压力、液位，当压力、液位处于正常公共范围时，数据采集系统工作正常，当压力、液位上升，接近特征值或者阀值时，系统出现报警，可视为需要预测性维护；如果出现压力、液位过高，同样视为需要维修保养。

激励约束机制

制定隐患排查奖惩制度运行评价体系

推动体系运行的改进提升，形成激励约束体系。这项工作，实际上是对隐患排查工作的绩效管理。

所谓绩效管理，是指各级管理者和员工为了达到组织目标，共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程，绩效管理的目的是持续提升个人、部门和组织的绩效。

也就是说，希望通过隐患排查奖惩制度以及运行评价体系，实现提高隐患排查工作水平，从而提高整体双重预防机制工作的绩效，确保公司安全管理工作再上一个新台阶。

大数据挖掘

基于大数据挖掘和数字化档案技术，实现从重复填报向减负增效、数字档案转变 。

基于大数据的自动化挖掘分析技术，实现安全生产管理问题的精准分析和精确定位，支撑管理决策的可视化分级管理；基于数字化档案技术，实现现场管理与过程流程和过程档案、管理报告的同步自动生成，既能为现场管理提供便捷性，又能为一线管理者减轻工作负担，真正实现通过信息化赋能减负。

形成激励约束体系

为充分调动全员参与安全生产隐患排查建议的积极性，使公司隐患排查常态化、规范化、制度化，提高安全生产动态管理水平，及时发现生产现场人的不安全行为、设备设施的不安全状态以及安全生产管理中的缺陷，消除各类安全隐患，防止安全生产事故的发生，需要制定激励约束机制。

应该受到奖励的行为

- 在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果。

- 在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的有功人员。

- 在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰。

应该受到处罚的行为

- 违反安全生产事故隐患排查治理和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制的；

- 严格执行公司各工种技安规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象的。

- 在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的。

- 对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安监部作检查，重新接受安全教育，安全教育合格后方能上岗。

- 对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理。

建立并运行双重预防智慧系统

建立双重预防体系软件平台，导入企业组织机构、岗位信息、装置单元和危险源信息，风险和隐患排查清单形成可视化动态风险监控，动态风险四色图，接入内蒙古自治区危险化学品双重预防信息系统，满足PC端和APP端各项功能应用（如任务推送、隐患跟踪监督、自动预警、适时通报等）。

预警推送，报警提醒

建立消息分级预警推送机制，针对不同级别的报警内容进行实时推送至不同等级的责任人，第一时间进行处理，而且支持手机 APP、短信、微信公众号等多种消息推送方式，从而实现警情第一时间多个形式的推送。

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 协助建立双预防工作推进机制 | 编制项目推进节点表，帮助企业建立双重预防组织机构、人员职责、双预防相关制度、双预防实施方案，对企业全体员工进行培训（可分批），教会骨干 LEC、JHA、SCL等不少于三种分析方法。。 |  |
| - 2 | 建立风险分级管控体系 | 风险分析单元划分，分险辨识评估形成风险清单，绘制风险分布四色图，制定管控措施。完成分级管控体系方案。 |  |
| - 3 | 形成隐患排查治理体系 | 明确隐患排查治理和任务分配，开展隐患排查，形成隐患排查和治理验收的闭环管理流程。 |  |
| - 4 | 制定隐患排查奖惩制度运行评价体系 | 推动体系运行的改进提升，形成激励约束体系 |  |
| - 5 | 建立并运行双重预防智慧系统 | 建立双重预防体系软件平台，导入企业组织机构、岗位信息、装置单元和危险源信息，风险和隐患排查清单形成可视化动态风险监控，动态风险四色图，接入内蒙古自治区危险化学品双重预防信息系统，满足PC端和APP端各项功能应用（如任务推送、隐患跟踪监督、自动预警、适时通报等）。 |  |
| - 6 | 持续改进 | 企业应根据每周双重预防机制运行效果，查找原因，及时制定整改措施，持续改进。 |  |
| - 7 | 其他 | - 双重预防体系包括不限于以上内容，保证通过评估和验收。 |  |

提升功能

在双重预防机制信息化系统基础上，企业可根据实际情况拓展以下功能：1.特殊作业电子作业票；2.视频智能分析；3.其他功能。

巡更系统

根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，隐患排查应涵盖原有日常巡检的工作，确保管控措施落实。

巡更系统可以升级为巡检系统，巡检系统:支持实时巡检情况的拍照和视频录制，形成详细的巡检任务记录内容清单。支持设备被巡检的开始时间、结束时间、巡检人员、设备编号数据的详细记录。现场巡检人员可以拍照、录制视频并及时将照片或小视频发送到远程专家。巡检任务执行中，支持设备紧急安全隐患远程专家指导，提高设备安全隐患修复效率。

系统接口:HSE系统和消防系统的接入。

特殊作业电子作业票

特殊作业、断电作业、受限空间作业等流程管理精细化，无证作业提示和报警，关键流程要求提交相关图像佐证。

用火安全

支持无动火证资格人员不得申请动火；无证作业提示和报警；

安全生产用火任务审批通过后，操作人和监火人共同到用火操作现场，监火人可以采用现代化智能设备，实时记录用火的操作过程，对关键操作可以进行拍照。

用火操作结束后，可以将用火操作过程和关键操作照片同步到安全生产管理系统和知识库系统。

监火人利用现代化智能设备可以将现场用火过程视频实时同步到中控中心，中控中心端支持实时观看用火操作过程，紧急处理时可以与现场监火人员进行音视频紧急指导。

断电作业

支持无电工证人员不得申请断电作业；无证作业提示和报警；

对所有可能给检修部分送电的断路器和隔离开关，要全部断开。对关键操作可以进行拍照上传。

对多回线路，要监控防止其它方面突然来电的可能性。

停电后应有明显的断开点，对无明显断开点的设备，应将其操作机构锁住。否则，就必须采取其它可靠的安全措施。

设备被从电网中切除后，为确保设备或线路不再带有电压，应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器（验电前需先检查验电器是否正常）进行验电。并记录在系统中。

监护人利用现代化智能设备可以将现场断电过程视频实时同步到中控中心，中控中心端支持实时观看断电操作过程，紧急处理时可以与现场监护人员进行音视频紧急指导。

受限空间作业

支持非授权人员不得进行受限空间作业；无证作业提示和报警；

支持有害气体测量仪器数据录入系统，并进行相关的通风作业，检测合格后才能进行受限空间作业；

支持安全措施不落实，未打盲板，阀门内漏，置换、通风不彻底，氧浓度不合格时，系统禁止受限空间作业审批；

监护人利用现代化智能设备可以将现场受限空间作业过程视频实时同步到中控中心，中控中心端支持实时观看受限空间作业操作过程，紧急处理时可以与现场监护人员进行音视频紧急指导。

电子作业票

作业证整体审批流程可以通过流程引擎自定义编辑,包括流程节点的增删；顺序的定义；流程节点名称及内容的编辑、节点负责人设定。同时也可以保存成为流程模板以便再次申请时可以快速创建对应审批流程。在发起申请时，可以填写作业相关的内容信息，例如个人防护用品点选、危害识别信息录入以及各类负责人等信息。采用信息化技术，对八大作业证的申请、审查、许可、监护、验收等全过程实行信息化管理。

作业许可在线办理

可在系统中对企业作业证进行统一管理。

对于不同状态下的作业证，可以分别进行逻辑撤回、作业证作废、提交审批等操作。

对于单条作业证，可以点击编号查看作业证详情。内容包括作业证审批过程、作业证日志、作业证详情以及作业证现场扫码监督记录。

作业证申请

作业票类型包含动火作业、受限空间、临时用电作业、动土作业、断路作业、施工许可管理等八个类型。

在选择模板时可灵活添加作业前置条件：

模板选择：可分为现场办票和流转办票

人员选择：系统将自动审核人员是否满足作业条件，如是否有电工证，焊工证等

现场确认：对电子票可针对性是否到场确认条件，对于必须到场确认票，将通过防爆移动终端调取定位服务确认是否现场确认

作业规范：对作业规范进行管理，比如对单条安全措施进行现场拍照或者上传视频要求进行提醒，选择作业证监督人以及作业人员时，系统会根据作业人员资质进行自动筛选，过滤不符合条件的人员。

作业电子围栏

在申请作业票过程中，可联动人员定位系统，在定位系统电子地图中绘制电子围栏，通过人员定位系统规范施工人员活动范围，同事约束参与电子作业票的作业安全措施确认人、化验分析人员、监护人、各级审批人员务必到作业现场进行安全措施确认、气体采样分析、作业监护、审批工作，如果相关人员没有到作业现场，则以上工作无法进行。

安全风险分析

对于日常生产中需要进行安全风险分析的作业，可以在作业申请前事先进行工作安全分析。安全分析可以对作业进行步骤拆分，针对作业各个步骤分析风险因素并制定对应措施。可以将制定的安全分析结果保存为标准安全分析库，同时在对新的作业进行安全风险分析的时候也可以可以从标准安全分析库中导入已有的风险分析内容。在完成作业分析后，可根据作业分析的结果创建对应的作业证。

作业安全风险分析

作业气体采样分析

对于需要进行事前作业分析的作业证（动火作业证），可以在发起作业证申请的时候设定分析人员。被选中的分析人员会收到相关事项提醒并可以在手机app作业证模块中进行作业环境的分析任务，提交后分析的结果可以同步到作业证中。

作业现场抽查监督

对于正在进行中的作业证，系统会自动生产二维码。通过手机app扫描二维码可以查看作业证的各类相关信息，并且可以进行现场确认工作，现场签批与人员定位集成，可定位现场签批人实际位置，确保签批在现场完成，包括意见的填写及上报、现场照片拍照记录上传等。

气体监测方案

配置重大风险硬件传感关联至系统，对温度、压力、液位、气体等进行监测并预警；

气体监测方案推荐使用：新探路者系列固定式气体检测仪、至尊系列手持式气体检测仪。检测量程：0-100ppm，分辨率：0.1PPM

每50平方米为一个分区，各分区报警器就地实时监测，数据由 RS-485 总线传输至防爆区外的报警控制主机（带 UPS 备电），可实现数据远程同步显示，报警功能。于此同时，若现场浓度达到预设阈值时，从机可以联动事故风机进行紧急排风，主机可将数据实时传输至客户的消防系统或者选择上传至云服务器，通过安帕尔云平台进行远程数据监控，最大程度保障客户人身与财产安全。

与此同时，在日常安全巡检使用过程中，建议客户配备手持式气体检测设备，可以第一时间找出泄漏点，及时的做预处理!

功能价值

安全环保管理通过安全管理及环保管理日常工作全流程数字化、线上化、透明化，实现对生产安全要素及环境保护要素的全面监测及管理。

利用移动网络、智能终端和视频监控等多种技术手段，实现各岗位安全监控和风险管控，建立分厂安全监控管理系统和安全管理体系，强化现场人员特别是特殊作业人员的安全意识，实现现场安全监督、管理和控制的及时性和有效性，从而最大限度减少安全事故的发生。

透明化现场人员管理

透明化现场人员管理需通过视频监控、视频分析、电子围栏、厂区电子地图和三维模型等技术实现人员在岗行为监控、人员违规行为报警等功能，达到能实时关注厂区人员行为、位置信息等，对现场操作不规范、不安全行为和违反劳动纪律行为进行有效监管。

人员信息管理

通过人脸识别员工身份信息区分内部员工、外部员工和外协人员。

提供人员基本信息台账管理功能，包含身份信息、人脸库、岗位职责、工厂日历（排班日历）、人员安全培训信息、岗位信息、人员分类类别为员工、外协人员、临时人员。

人员权限管理

提供人员权限配置功能，包括：管理查询权限，区域进出权限，监管行为权限等人员管理审批查询权限的基础功能。

系统后台支持角色管理，自助配置管理员/访客账户，账户功能菜单权限灵活设置。实现对各功能的增、删、改、查、操作权限划分，可以细分至每一个功能的按钮权限。同时具备临时访客功能，用于上级领导等临时人员视察、检查等情况，临时访客功能应具备便捷性，具有独立的历史记录，便于查询。

厂区地图管理

提供厂区地图导入功能，支持其他模块基于厂区地图、厂区三维模型、产线设备三维模型进行应用，包括不限于标记人员定位、轨迹跟踪、电子围栏设置、危险区域划定等。

通过“无人机倾斜摄影+3D建模”方式，全场景还原厂区3D模型。提供专业的“3D电子地图”，实时显示人员/车辆的位置，支持按照企业风险等级四色图进行绘制，支持无极缩放，支持大屏可分楼层展示、突出显示某个重点区域，在地图上进行重点信息内容的展示，包括GDS报警、高危工艺信息、视频监控、隐患、报警信息提示及工具按钮。

人员定位管理

通过摄像头来定位在岗员工行动轨迹（要区分操作工和巡检工），可以随时查找员工当班期间行为轨迹。

采用自主研发的蓝牙+Iora融合技术，实现化工厂装置高精度定位。实时精确地定位员工位置，将人员位置信息、作业情况信息、风险分区信息等显示在工厂控制中心监控大屏。本系统基于位置服务，对生产区域进行安全管控、人员在岗监管、人员违规行为纠偏，通过精准定位给提高了人员管理的效率，发挥出数据价值。

人员排班管理

满足人员排班、换班、请假、替岗等业务需要，建立工厂实际用工情况基础信息库。通过系统可以快速查找该员工当班信息。

在岗行为监控

提供人员在岗行为智能识别的监控管理，按人员、按岗位等展示人员在岗状态，统计区域停留时长；若出现睡岗、长时间离岗、看手机、抽烟等行为，系统自动报警，并将报警信息发送到违规人和主管领导，同时，将违规告警及时推送到员工的手持PDA上，进行远程提醒。同时系统自动保存违规视频，根据需要调出违规视频等功能。告警应可根据严重程度划分等级，并以不同颜色进行区分。对于重大报警，应可设置语音播报功能，通过厂区播报设备进行实时播报，提醒违规人员。系统还可对现场环境、岗位巡检和设备跑冒滴漏情况进行实时监控。

提供人员在岗行为的实时位置监控，可根据排班情况与行为轨迹进行匹配，对非正常情况进行自动报警。

提供对人员的在岗行为统计。按正常、异常、次数、班组等内容进行统计。提供按照人员、时间、班组及岗位对报警内容进行归类统计。

违规行为报警

采用智能视频识别技术针对人员在厂区内，未戴安全帽、未戴防尘口罩、未穿工作服、抽烟、特殊区域打电话、非法闯入电子围栏、偏离巡检路线等行为进行监测识别，并实现实时报警，将报警消息通知到违规人员和主管领导。实现告警事件闭环处理功能、手机查询与接收告警信息。

提供人员、位置、时间、报警内容分类等详细报表。并提供分类分析对比统计功能。系统需具备各类告警触发条件设置功能。

业务价值

人员在岗管理需通过视频监控、视频分析、电子围栏、厂区电子地图和三维模型等技术实现人员在岗行为监控、人员违规行为报警等功能，达到能实时关注分厂区人员行为、位置信息等，对现场操作不规范、不安全行为和违反劳动纪律行为进行有效监管。

方案亮点

痕迹化：双机制运行原始记录自动存储，痕迹记录可随时追溯查询，员工一岗双责、尽职减责、失职追责有据可依。

标准化 ：业务流程标准化，通过系统对双机制的标准化运行提供支撑，通过系统可以开展一系列有针对性的、专业性的风险辨识和隐患排查活动。

动态化 ：实时采集数据并收集问题，管理层随时掌握现场情况。

智能化：根据隐患排查治理数据，自动生成各项数据统计报表(检查率、符合率、整改率、事故率等)，根据内置算法，实时显示动态风险地图，实现风险预警。

专业性 ：各项检查有来源、有依据；同时通过App将专家的大脑与眼睛带到现场。

成长性：实现安全知识、技能和经验的积累与沉淀，形成企业双机制建设专业数据库。

兼容性：每一模块既能独立运行和单独使用，又能多模块无缝集成，还可以快速实现与企业现有IT系统、政府信息化系统的集成。

易用性：利用移动APP检查作业，业务流转简单方便，易于操作系统操作可快速上手，熟练掌握。

定制化：平台是自主研发，可根据企业用户需求不同，场景不同，进行定制发增加功能板块。以此满足企业多样化需求。

售后培训

总体要求

在招标文件中，贵司对售后培训相当重视，也提出了很高的要求。

要求对企业全体员工进行培训（可分批），教会骨干LEC、JHA、SCL等不少于三种分析方法。

有义务对甲方操作员进行培训，保证甲方能够全员使用。

甲方安装软件系统手机端和电脑端，免费集中培训服务。

这些我们均能满足需求，完全响应。

对企业全体员工进行培训（可分批），教会骨干LEC、JHA、SCL等四种分析方法。

我们计划在进场后，方案调研完成后，即开展此项培训活动，我们计划结合蒙维的实际，对所有的骨干进行JHA、SCL、LEC的系统培训。是骨干能够熟练使用这些工具，我们相信，教学相长，一旦骨干掌握了这些工具，对于双重预防机制工作一定会有更大的推进作用。

| 序号 | 适用范围 | 选用评价方法 | 对 象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员作业活动 | 工作危害分析法（JHA） | 检维修作业 |
| 2 | 有危险源、人员暴露的危险环境（火灾、爆炸、中毒） | 作业条件危险性分析法（LEC） | 工序、岗位（如电石破碎：乙炔；液氯包装：氯气）人员 |
| 3 | 广泛的安全检查 | 安全检查表法（SCL） | 危险有害因素、安全操作规程、安全技术指标、工艺参数偏差、安全设施完好、现场管理、定期检验检测等 |

教育培训考试模块：

- 具有“三级教育”功能。

- 分模拟考试、正式考试、日常答题，页面会推送出相关考试，考试结束签字。

- 具有视频宣教功能，并记录学习时长。

- 可跨平台通过微信进行教育培训考试。

- 外包管理功能，通过微信和app交互。

甲方安装软件系统手机端和电脑端，免费集中培训服务。

软件安装后，乙方有义务对甲方操作员进行培训，保证甲方能够全员使用。

为了满足以上的要求，我们对售后培训详细介绍如下：

产品使用培训

培训目的

为了保证系统能够良好运行，我们将全力配合使用方的技术人员进行必要的培训，以保证设备投入运行后出现较小安全隐患，并使使用方的工程技术人员能够承担起部分维护任务。

通过培训，使使用方的维护工作人员能熟练地掌握包括设备硬件及相关软件维护工作，并能及时排除大部分的产品安全隐患。

培训方式

现场培训

在实施之前，我们将提供相关产品的技术培训，我们到客户现场完成相关软件产品在开发机的系统安装和开发环境的设置后进行。

在实施阶段，我们将为项目单位提供相关软件产品的使用和开发辅助服务。

在系统运行阶段，我们将在现场为用户提供用户操作培训、相关软件产品的安装、客户化、系统运维以及在生产环境投产过程监控和调优等内容的培训。

集中培训

在项目建设全过程中，不定时的对系统管理员及系统运维人员，进行相应阶段的技术、系统架构、安全隐患定位解决及系统维护等知识的集中培训。

在系统试运行阶段，我们将为项目单位的系统维护人员提供相关软件产品的系统管理培训。同时根据系统实际环境对相关软件产品进行性能优化的培训。并为应用人员提供集中的系统应用培训。

培训主要采用以下方式：

| 培训方式 | 说明 | 培训特色 | 培训计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中授课培训 | 采用集中授课方式进行培训，需要编制教材供学员课前学习，课后回顾。 | 适用的内容剖析、实用的课程传授、课程的量身定做 | 详见：下表 |
| 专题讲座和讨论 | 按照项目的重点和难点分专题展开讨论和交流。 |  |  |
| 上机培训 | 在模拟环境中进行上机实践培训，对培训对象进行现场指导，要求培训对象亲手操作并完成操作任务。 |  |  |

培训计划

| 序号 | 培训内容 | 参训人员 | 培训内容 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统使用培训 | 系统管理员 实施人员 | 培训系统体系架构，系统使用操作，培训完成后熟悉系统相关系统架构，可熟练掌握系统操作。 | 3天 |
| 2 | 系统实施培训 | 项目实施人员 | 培训目的是保证实施人员可单独进行实施部署工作，熟练地掌握系统设备硬件及相关软件维护技能，并能及时排除系统安全隐患。 | 3天 |
| 3 | 系统实施演练 | 系统管理员 项目实施人员 全体中层干部 | 进行系统模拟实施演练，联系实施相关技能，包括：业务系统安装、系统配置、调试等工作。 | 2天 |

其他要求：

- 软件培训由具有软件实施经验的实施工程师承担。

- 投标方提供培训的全套教程和相关练习文件。

- 参加培训人员由招标方确定。

- 培训目的：对于软件用户，能基本掌握软件所有功能，并且可以应用软件解决实际工程问题。对于软件维护人员，具备对软件、软件接口及其他二次开发的功能进行调整维护的能力。

- 培训内容：软件的所有功能及跟软件相关的二次开发内容。

- 以项目为基础，使用真实数据完成全流程应用，针对用户进行培训，达成熟悉软件操作，掌握零部件图册数据的制作、发布和管理。